ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва»

(наименование инвестиционного проекта)

| 1. Заказчик и инвестор проекта (при наличии) - полное наименование организации (с указанием страны иностранного инвестора); - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | МКУ «Управление капитального строительства», Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20. Директор: Закиров Сергей Маратович. тел. 8(82142)7-17-77. email: uks.pechora@yandex.ru |
| --- | --- |
| 2. Курирующая организация - полное наименование организации; - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | МКУ «Управление капитального строительства», Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20. Директор: Закиров Сергей Маратович. тел. 8(82142)7-17-77. email: uks.pechora@yandex.ru |
| 3. Является субъектом малого и среднего предпринимательства? (подчеркнуть) | Да | Нет |
| 4. Краткое описание проекта (цель, задачи, основные этапы реализации, ожидаемый результат от реализации проекта) | Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва» |
| 5. Муниципальное образование, на территории которого реализуется и (или) планируется проект | МО МР «Печора» |
| 6. Вид экономической деятельности, в рамках которой реализуется проект (ОКВЭД) | ОКВЭД 42.21. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 7. Характер проекта (новое строительство; модернизация; техническое перевооружение; расширение действующего производства) | Новое строительство |
| 8. Наименование подрядной организации, осуществляющей реализацию инвестиционного проекта на стадии строительства | ИП Летягин Юрий Анатольевич |
| 9. Сроки реализации проекта: | до 2023 года |
| 10. Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года), млн. рублей,* в том числе: | на 01.10.2022 | на 01.01.2023 |
|  | 34 352 169,36 | 34 352 169,36 |
| - собственные средства (с указанием их вида: акционерный капитал, долевое участие и др.) | 1 717 608,47 | 1 717 608,47 |
| - привлеченные средства (с указанием их вида: заемные средства, средства государственной поддержки (федеральный,региональный,местный) и др.) | 32 634 560,89 | 32 634 560,89 |
| на 01.01.2022 г. | на 01.10.2022 | на 01.01.2023 |
|  | 34 352 169,36 | 34 352 169,36 |

| 12. Потребность в привлечении сторонних российских/зарубежных инвестиций, условия участия сторонних инвесторов. | Потребность не имеется |
| --- | --- |
| 13. Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату | на 01.10.2022 | на 01.01.2023 |
|  | 5 128 831,85 | 5 128 831,85 |
| 14. Направления использования инвестиций Проведение исследований и разработок Строительство Подготовка производства Закупка оборудования и технологий Приобретение лицензий Приобретение недвижимости Пополнение оборотных средств Другое | Строительство |
| 15. Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - с указанием источника ресурсов (трудовые ресурсы, электроэнергия, транспорт, газ, водные ресурсы, сырьевые ресурсы и др.). | Ресурсы для реализации проекта обеспечиваются Подрядчиком |
| 16. Страна – поставщик оборудования, закупаемого в рамках реализации проекта | Россия |
| 17. Маркетинговая информация Характеристика намечаемой к выпуску продукции Преимущество перед продукцией, выпускаемой конкурентами Другие конкурентные преимущества проекта Основные целевые группы потребителей Емкость рынка Тенденция рынка (увеличение, сокращение, стабильность) Ожидаемая рыночная доля Основные предприятия – конкуренты Предполагаемый объем экспорта продукции География экспорта Необходимость импортных поставок: технологии сырье оборудование материалы комплектующие Потребность в продукции / услугах местных товаропроизводителей (указать конкретные названия продуктов / услуг, объем потребления в год) | Внутрипоселковый газопровод будет расположен в муниципальном районе «Печора», Республика Коми и предназначен для организации бесперебойного газоснабжения зданий. |
| 18. Информация о программах, стратегиях, Перечнях приоритетных инвестиционных проектов, в которые включен данный проект (федеральные, межрегиональные, региональные, инвестиционные, ведомственные, целевые) | - |
| 19. В рамках какой федеральной, республиканской целевой программы, Государственной программы РФ, Республики Коми иного документа планируется привлекать средства федерального, республиканского, местного бюджетов. | - |
| 20. Степень проработки инвестиционного проекта Бизнес-идея Предварительное исследование Технико-экономическое обоснование Исследование рынка Проектно-сметная документация Финансовая модель Бизнес-план Экспертиза бизнес-плана Наличие документов в поддержку проекта (постановления Правительства РФ или региона, письма местной администрации, документы о предоставлении льгот и др.) Подготовка производства Серийное производство Опытный образец Другое | 1. Бизнес идея: строительство внутрипоселкового газопровода в п. Кожва, МР «Печора». 2. Предварительное исследование: подготовлена проектная документация на строительство. 3. Проектно-сметная документация: подготовлена проектная документация на строительство. |
| 21. Ход реализации проекта: - степень готовности проекта (в %); - основные виды проведенных работ с начала реализации проекта на отчетную дату (с указанием периодов и этапов реализации проекта); - причины отклонений от плана; - прогноз реализации проекта (с указанием планируемых видов работ и объемов инвестиций на каждый прогнозный год) | на 01.10.2022 | на 01.01.2023 |
|  | 1. Степень готовности проекта: 15% 2. Подготовлена проектная документация на строительство, выполнена частичная прокладка внутрипоселкового газопровода. 3. Несвоевременное заключение договора на авторский надзор за строительством, банкротство подрядчика. 4. Планируемый срок реализации: 2023 год. | 1. Степень готовности проекта: 15% 2. Подготовлена проектная документация на строительство, выполнена частичная прокладка внутрипоселкового газопровода. 3. Несвоевременное заключение договора на авторский надзор за строительством, банкротство подрядчика. 4. Планируемый срок реализации: 2023 год. |
| 22. Экономическая эффективность проекта, в том числе: |  |
| - чистый дисконтированный доход (NPV) | Информация отсутствует |
| - внутренняя норма доходности (IRR) | Информация отсутствует |
| - дисконтированный срок окупаемости (DPP) | Информация отсутствует |
| - индекс доходности (PI) | Информация отсутствует |
| 23. Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые налоговые поступления (по уровням бюджетной системы) | Информация отсутствует |
| 24. Инновационная направленность инвестиционного проекта | Информация отсутствует |
| 25. Энергоэффективность и экологичность инвестиционного проекта | Оценка энергоэффективности и экологичности в рамках разработки проектной документации не производилась. |

| 26. Социальная эффективность проекта: - число планируемых к созданию рабочих мест в результате реализации проекта всего, в т.ч. в разбивке по годам: | Создание рабочих мест не планируется |
| --- | --- |
| - число созданных рабочих мест по проекту на текущую дату; | Создание рабочих мест не планируется |
| - число сохраняемых рабочих мест; | Создание рабочих мест не планируется |
| - развитие социальной инфраструктуры; | В рамках реализации проекта не планируется |
| - переподготовка и переобучение кадров; | Переподготовка и переобучение кадров не планируется |
| - улучшение уровня и качества жизни населения республики и др. | Планируется в рамках реализации проекта. |
| 27. Наличие и описание рисков и проблем в ходе реализации проекта. Описание путей решения проблем, снижения рисков. Описание возможных способов содействия в снижении рисков и решении проблем со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. | Риски и проблемы в ходе реализации проекта отсутствуют. |
| 28. Желаемые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти Республики Коми (описать более подробно) Субсидии Имущественная поддержка Административная поддержка Консультационно-информационная поддержка Другое | Субсидии на софинансирование расходов по реализации проекта «Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва» |
| 29. Согласие на размещение информации по проекту на профильных информационных ресурсах, специализированных площадках, в т.ч. с целью поиска инвесторов, предоставление информации потенциальным инвесторам. (Да/Нет) | Нет. |

Потребность в дополнительных ресурсах для реализации инвестиционного проекта

| Наименование ресурса | Имеющиеся ресурсы | Дополнительная потребность, всего | В т.ч. доп. потребность, не обеспеченная собственными ресурсами | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земельный участок (площадь) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Производственные помещения (площадь) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Оборудование и транспортные средства (указать единицы) | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика |
| Сырьевые ресурсы и материалы, необходимые для реализации инвестиционного проекта (указать единицы) | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика | Потребность компенсируется за счёт Подрядчика |
| Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Годовая потребность в газе (куб.м./ч) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |
| Прочие (указать какие) | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует | Потребность отсутствует |

* Сведения об объемах и источниках финансирования инвестиционного проекта

млн. рублей

| Источник финансирования | План | Факт |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по проекту | в том числе по этапам реализации проекта | Объем финансирования с нарастающим итогом с начала реализации проекта на последнюю отчетную дату (на 01.01.2023) | Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату (на 01.01.2023) | Потребность в объемах финансирования на последнюю отчетную дату (на 01.01.2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года) | 34 352 169,36 | 34 352 169,36 | 0 | 5 128 831,85 | 29 223 337,51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства предприятия – всего, |  |  |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |
| заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства государственной поддержки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканской | 32 634 560,89 | 32 634 560,89 | 0,0 | 4 872 390,26 | 27 762 170,63 |
| местной | 1 717 608,47 | 1 717 608,47 | 0,0 | 256 441,59 | 1 461 166,88 |
| средства негосударственных российских инвесторов в форме______ (указать компанию, сферу ее деятельности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства негосударственных зарубежных инвесторов в форме ______ (указать компанию, сферу ее деятельности, страну) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Общая потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта

| Наименование профессии/должности | Общая потребность, человек (ст.3+ст.4) | Покрытие потребности за счет собственных трудовых ресурсов, человек | Дефицит трудовых ресурсов (дополнительная потребность), человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует |

Дополнительная потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта в _____ году
(заполняется на каждый год, в котором возникает дефицит в кадрах)

| Наименование профессии/должности | Уровень образования (СПО – среднее профессиональное образование, ВПО – высшее профессиональное образование) | Направление подготовки | Количество человек | Источник покрытия (МТР – местные трудовые ресурсы, РРФ – регионы РФ, ИРС – иностранная рабочая сила) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует | Потребность в трудовых ресурсах отсутствует |

Исполнитель __________________________________________________________

ФИО (полностью), должность

тел.________________   e-mail:_____________________.