| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |
| « 21 » мая 2018 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 656-р |

| Об участии в республиканской природоохранной акции «Марш Парков - 2018» |  |
| --- | --- |

Во исполнение поручения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми № 02-01-3113 от 18.04.2018 года, в рамках проводимого в РФ Года добровольца (волонтера):

- Провести мероприятия природоохранной акции «Марш Парков – 2018» в соответствии с Планом (Приложение 1) в период с 14.05.2018 по 10.08.2018 года.

- Организовать проведение «трудовых десантов» по очистке парков, скверов, городских лесов в рамках работы трудового отряда «Отряд Главы» в установленный срок  (Бобровицкий С.С.).

- Отделу городского хозяйства и благоустройства (Антоненко С.Ю.):

  - Определить места уборки и складирования убираемого мусора.

  - Обеспечить участников трудового отряда «Отряд Главы» ручным хозяйственным инвентарём, перчатками и мешками для сбора мусора.

  - Произвести учет и вывоз мусора.

- Рекомендовать главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений принять участие в акции «Марш парков – 2018» на подведомственной территории.

5. Рекомендовать руководителям предприятий всех организационно – правовых форм, расположенных на территории МО МР «Печора», принять участие в природоохранной акции «Марш Парков - 2018» с уборкой зелёных насаждений на подведомственных территориях.

6. Руководителям организаций, принявших участие в природоохранной акции «Марш Парков - 2018», главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений предоставлять информацию согласно приложению 2 в отдел городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» на электронный адрес mogppechora@rambler.ru до 08.08.2018 г.

7. Отделу городского хозяйства и благоустройства (Антоненко С.Ю.) сводный отчет о проведении природоохранной акции «Марш Парков - 2018» предоставить в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды на электронный адрес i.a.lihotin@minpr.rkomi.ru в срок до 10.08.2018 года.

8. Отделу организационной и работы и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений (Романова В.А.) довести данное распоряжение до глав (руководителей) городских и сельских поселений муниципального района «Печора».

9. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Анищика В.А.

Глава муниципального района –

руководитель администрации                Н.Н. Паншина

Приложение № 1

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 21.05.2018 г.  № 656-р

ПЛАН

Мероприятий по подготовке и проведению республиканской

природоохранной акции «МАРШ ПАРКОВ-2018» в МО МР «Печора»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение дней экологии в образовательных организациях, в учреждениях культуры и искусства, в том числе: классные часы, беседы, экологически ориентированные уроки, викторины, выставки, экологические игры; мероприятия, связанные со здоровым образом жизни, воспитывающие патриотизм и любовь к малой родине через внимание к родной природе; знакомство с особо охраняемыми природными территориями, Красной книгой Республики Коми, просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях; экологические постановки, спектакли, концерты и др. | 14 мая - 10 августа 2018 г. | Управление образования С.В. Зорькина Управление культуры и туризма Е.Ю. Писарева |
| 2. | Организация и проведение в библиотеках тематических выставок и мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям и Красной книге Республики Коми | 14 мая - 10 августа 2018 г. | Управление культуры и туризма Е.Ю. Писарева |
| 3. | Организация и проведение трудовых десантов по очистке парков, скверов, городских лесов от мусора | 04 июня - 18 июня 2018 г. | Муниципальные образовательные учреждения Управления образования, на базе которых организуется трудовой лагерь «Отряд главы» |
| 4. | Освещение в печатных и электронных средствах массовой информации тем об особо охраняемых природных территориях | 14 мая - 10 августа 2018 г. | Отдел информационно – аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора», редакции СМИ. |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации МР «Печора» информационных материалов об итогах мероприятий, проводимых в рамках природоохранной акции | 14 мая – 10 августа 2018 г. | Отдел информационных технологий по согласованным заявкам |

_____________________________________________________

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального района «Печора»

от 21.05.2018 г.  № 656-р

Форма

Отчетности участников республиканской

природоохранной акции «МАРШ ПАРКОВ-2018» в МО МР «Печора»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | Населенный пункт, в котором прошел субботник | Кол-во людей, принявших участие | Виды работ (ремонт МАФ*, покраска, сбор и вывоз мусора и т.д.) | Организация и проведение «Дней экологии» (дата, вид мероприятия, площадка) | Ссылка на публикации в СМИ |

МАФ* - малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны и т.п.)

Ответственное лицо за подготовку и составление отчёта_______________________________(ФИО, должность)

Дата заполнения отчета______________________

Дополнительные материалы: фото- и видеоматериалы – ссылки для скачивания или видео-ссылки на ютуб, пострелиз, краткий сценарий проведения мероприятий на центральной площадке.