| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| « 31 » декабря 2019 года г. Печора, Республика Коми |  | № 1688 |

Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности МО МР «Печора»

В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования муниципального района «Печора»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить план мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», согласно приложению.

2. Сектору по работе с информационными технологиями (Самсонов А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Печора» не позднее 31 декабря 2019 года.

| Глава муниципального района – руководителя администрации | Н.Н. Паншина |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Печора»

№ 1688 от « 31 » декабря 2019 года

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,

находящихся в собственности МО МР «Печора»

| N п/п | Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Сведения об объекте | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Планируемое мероприятие, срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в п. Озерный, РК, г. Печора | Разрешение на строительство от 07.10.2016 со сроком завершения строительства 31.12.2016. Строительство прекращено в декабре 2016 года | 17 550 | Завершение строительства Срок – 2025 год |
| 2 | Жилой дом, РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 50 корпус 1 | Разрешение на строительство от 25.11.2014 со сроком завершения строительства 07.07.2017. Строительство прекращено в 2015 году | 1 769 | Приватизация Срок – 2021 год |
| 3 | Незавершенный строительством объект - городское кладбище | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 32 от 08.04.2004 (срок разрешения – 12 месяцев) | 7 625,3 | Завершение строительства Срок – 2025 год |
| 4 | Незавершенный строительством объект - обустройство усовершенствованной городской свалки, Республика Коми, г. Печора | Решение Печорского городского совета народных депутатов № 132 от марта 1982 «Об отводе 23 га земли управлению коммунального хозяйства Печорского горисполкома под усовершенствованную городскую свалку из гос-лесфонда» | 17 904,4 | Завершение строительства Срок – 2025 год |
| 5 | Незавершенный строительством объект- 100 квартирный жилой дом, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 22 | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 702 от 23.11.1994 (окончание - 29.12.1995). Приказ о консервации № 66 от 14.08.1996. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 17 от 21.02.2003 (окончание – 21.02.2004). Строительство прекращено в 1996 году. Существуют: фундамент, стены, перекрытия, кровля | 100,7 | Проведение экспертизы в целях установления возможности и целесообразности завершения строительства Срок – 2020 год |
| 6 | Четвёртая очередь 182 квартирного дома, Республика Коми, г. Печора, пгт Кожва, ул. Лесная, д. 24 | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 703 от 23.11.1994 (окончание - 1996). Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 720 от 07.04.1995 (окончание – 29.12.1995). Строительство прекращено в 1996 году. Существуют: фундамент, стены, перекрытия, кровля, оконные рамы частично. Степень готовности - 54% | 1 432 | Проведение экспертизы в целях установления возможности и целесообразности завершения строительства Срок – 2020 год |
| 7 | Незавершенный строительством объект - котельная №56, Республика Коми, г. Печора, пгт Изъяю | Нет информации | 952,9 | Ввод в эксплуатацию Срок - 2021 |
| 8 | Незавершенный строительством объект - насосная станция 2-го подъема, Республика Коми, г. Печора | Нет информации | 23 619,2 | Списание и снос Срок 2021 |
| 9 | Незавершенный строительством объект - 85 квартирный жилой дом, Республика Коми, г. Печора, пер. Северный, д. 2а | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 561 от 20.11.1991 (окончание - 1996). Строительство прекращено в 1991 году. Отрыт котлован, сваи забиты, не выровнены. Степень готовности - 2% | 460,9 | Списание и снос Срок 2021 |
| 10 | Незавершенный строительством объект 108 квартирный жилой дом, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д. 47 | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 527 от 21.10.1991. Строительство прекращено в 1991 году. Отрыт котлован, сваи забиты, не выровнены. | 75,8 | Списание и снос Срок 2021 |
| 11 | Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая, Республика Коми, г. Печора, д. Бызовая | Разрешение на строительство № RU -11507000-72 от 16.08.2013 (срок разрешения – 3 года) | 1 815,5 | Реконструкция Срок - 2023 |
| 12 | Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г. Печора (- сеть водоснабжения от ВК существующего до района жилой застройки по ул. Железнодорожная, ул. Ленина г. Печора; - сеть водоотведения от КК существующего до района жилой застройки по ул. Железнодорожная, ул. Ленина г. Печора; - сеть водоснабжения от точки подключения в центральную водопроводную сеть до района жилой застройки по ул. Пионерская, ул. Строительная г. Печора; - сеть водоотведения от точки подключения в центральную сеть водоотведения до района жилой застройки по ул. Пионерская, ул. Строительная г. Печора; - сеть водоотведения от точки подключения в центральную сеть водоотведения до района жилой застройки по ул. Советская г. Печора; - сеть водоснабжения от точки подключения в центральную водопроводную сеть до района жилой застройки по ул. Советская г. Печора; - тепловая сеть от точки подключения в центральную тепловую сеть до района жилой застройки по ул. Советская г. Печора; - тепловая сеть от точки подключения в центральную тепловую сеть до района жилой застройки по ул. Школьная, ул. Островского г. Печора; - сеть водоотведения от точки подключения в центральную сеть водоотведения до района жилой застройки по ул. Школьная, ул. Островского г. Печора; - сеть водоснабжения от точки подключения в центральную водопроводную сеть до района жилой застройки по ул. Школьная, ул. Островского г. Печора; - сеть водоснабжения от точки подключения в центральную водопроводную сеть до границ участка жилой застройки по адресу: район дома № 55 по ул. Социалистическая и район дома № 48 по ул. Спортивная г. Печора; - тепловая сеть от точки подключения в центральную тепловую сеть до района жилой застройки по ул. Пионерская, ул. Строительная г. Печора; - тепловая сеть от точки подключения в центральную тепловую сеть до района жилой застройки по ул. Железнодорожная, ул. Ленина г. Печора) | Разрешение на строительство № RU 11507000-10/15 от 02.03.2015 (Окончание – 30.10.2015) | Нет информации | Завершение строительства Срок - 2020 |

_____________________________________________________________