Приложение 1 к изменениям, вносимым

в постановление администрации муниципального

района «Печора» от 08.09.2014 г. № 1391/1

«Приложение 4 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма на территории

МО МР «Печора»

Перечень

объектов капитального строительства для муниципальных нужд,

подлежащих строительству (реконструкции)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) | Мощность | Сроки строительс-тва | Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР «Печора» | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюд-жет МО МР «Печора» | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюд-жет МО МР «Печора» | Внебюджетные источники |
|  | Итого по объектам капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: «Развитие приоритетных видов туризма, повышение конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР «Печора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Содействие развитию объектов туристской индустрии |  | 2015 год | 2102,9 |  |  | 2102,9 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 3.1.1.  Строительство объекта «Административно – бытовой центр в составе турбазы в д. Бызовой» |  | 2015 год | 2002,9 |  |  | 2002,9 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 3.1.2.  Строительный надзор за строительством «Административно – бытового центра в составе турбазы в д. Бызовой» |  | 2015 год | 99,995 |  |  | 99,995 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |