Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от  25  января 2024 г.  № 68

«Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от «08» апреля 2013 г. № 608/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2013 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2013 - 2018 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Печора» |
| Разработчики Программы | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |
| Ответственные исполнители Программы | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора» |
| Цель Программы | - Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации путем предоставления жилых помещений в построенных и приобретенных у лиц, не являющихся застройщиками многоквартирных домах, выкупа (изъятия недвижимого имущества в муниципальную собственность); - Финансовое и организационное обеспечение реализации мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |
| Задачи Программы | 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации путем их предоставления, а так же выкупа (изъятия недвижимого имущества в муниципальную собственность); 2. Снос освободившегося аварийного жилищного фонда. 3. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2013-2018 годы составляет 1 787 145 447,35 рублей. В том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 805 478 421,27 рублей; Республиканский бюджет РК – 748 204 169,16 рублей; Бюджет МО МР «Печора» – 233 462 856,92 рублей; В том числе: I этап – 2013 -2014 гг.: Всего: 697 258 681,64 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 157 001 597,79 рублей; Республиканский бюджет РК –381 328 946,08 рублей; Бюджет МО МР «Печора» – 158 928 137,77 рублей; III этап – 2015 – 2016 гг.: Всего: 286 844 847,48 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 202 128 865,55 рублей; Республиканский бюджет РК– 65 197 577,33 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 19 518 404,60 рублей; IV этап – 2016 – 2017 гг.: Всего: 312 335 490,17 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 208 119 978,83 рублей; Республиканский бюджет РК– 86 984 481,26 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 17 231 030,08 рублей; V этап – 2018 г.: Всего: 490 706 428,06 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 238 227 979,10 рублей; Республиканский бюджет РК– 214 693 164,49 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 37 785 284,47 рублей |
| Cроки и этапы реализации Программы | с 2013 года по 31.12. 2018 года I этап – 2013-2014 гг. III этап - 2015 -2016 гг. IV этап – 2016-2017 гг. V этап – 2018 г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: - обеспечить расселение жилых помещений в объеме не менее 52 604,20 кв. м.; - обеспечить строительство не менее 17 597,25 кв. м. расселяемой площади жилых помещений; - обеспечить приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в объеме не менее 9 825,93 кв. м. расселяемой площади жилых помещений; - обеспечить выкуп жилых помещений у лиц, являющихся собственниками в объеме 25 024,32 кв. м. расселяемой площади; - переселить из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах 2 024 человек; - выполнить мероприятия по сносу 113 347,28 кв. м. общей площади аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы; - преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда; - предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде; - привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости их решения   программно-целевым методом

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на период 2013-2018 годы разработана с целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях переселения  граждан  проживающих  в  многоквартирных  домах, признанных  до   1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г.  № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории МР «Печора».

К основным причинам такого положения можно отнести следующие:

- на территории МР «Печора» в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья;

- большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Площадь аварийного жилищного фонда на территории МР «Печора», предусмотренного к сносу в рамках Программы, составляет 113 347,28 кв. метров.

Доходы  местного бюджета не позволяют выделить достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года и только за счет средств МО МР «Печора». Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.

II. Цель и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Финансовое и организационное обеспечение переселения  граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации путем:

- предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде;

- предоставления жилых помещений путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление жилых помещений путем выкупа у собственников изымаемых жилых помещений;

- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

2. Финансовое и организационное обеспечение реализации мероприятий по сносу жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Задачами Программы являются:

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан  из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации   путем их предоставления, а так же выкупа (изъятия недвижимого имущества в муниципальную собственность);

2. Снос освободившегося аварийного жилищного фонда;

3. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

- III. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.

Этапы реализации Программы:

I этап – 2013-2014 гг.

III этап -  2015 -2016 гг.

IV этап – 2016-2017 гг.

V этап – 2018 г.

- Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

Перечень аварийных многоквартирных домов, общая площадь аварийного жилищного фонда, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан, представлены в приложении 1  к Программе.

- V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

1. Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жилых помещений в построенных многоквартирных домах и жилых помещений, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, следующими способами:

1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на жилые помещения, приобретенные у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, или на жилые помещения в построенных многоквартирных домах (в соответствии с решениями, принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах);

3) выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы:

1) сформирован исходя из показателей, предусмотренных в муниципальных адресных программах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) рассчитан исходя из:

а) стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках реализации  Федерального  закона  от  21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной для Республики Коми приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках  реализации  Федерального  закона  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в размере 34 600 рублей, а также сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (первый этап);

б) стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения,  предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках реализации  Федерального  закона  от  21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной для Республики Коми приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 г. № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках  реализации  Федерального  закона  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в размере 36 430 рублей, а также сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (третий и четвертый этапы).

Программа составлена исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

При установлении  программой перечня аварийных многоквартирных домов:

- в рамках первого этапа, в первую очередь рассматривались аварийные многоквартирные дома, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан, а также перечень аварийных многоквартирных домов, для собственников помещений в которых истек установленный органами местного самоуправления разумный срок сноса таких домов силами собственников;

-  в рамках третьего,  четвертого и пятого этапов перечень сформирован исходя из года признания жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с изменениями, внесенными с 01.08.2013 г.  в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлены в приложении 2  к Программе.

- VI. Распределение средств финансовой поддержки

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 787 145 447,35 рублей, в том числе из них: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 805 478 421,27  рублей, средства республиканского бюджета Республики Коми – 748 204 169,16 рублей,  средства  бюджета МО МР «Печора» – 233 462 856,92  рублей.

Объем долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» определена исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» определена в объеме не менее 4 % от общего объема финансирования.

Объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной адресной Программе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | Площадь аварийного жилищного фонда | Объем средств (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР «Печора» |
| Всего, в т. ч.: | 52 604,20 | 1 787 145 447,35 | 805 478 421,27 | 748 204 169,16 | 233 462 856,92 |
| 2013-2014 гг. | 17 128,45 | 697 258 681,64 | 157 001 597,79 | 381 328 946,08 | 158 928 137,77 |
| 2015-2016 гг. | 8 765,36 | 286 844 847,48 | 202 128 865,55 | 65 197 577,33 | 19 518 404,60 |
| 2016-2017 гг. | 10 252,88 | 312 335 490,17 | 208 119 978,83 | 86 984 481,26 | 17 231 030,08 |
| 2018 г. | 16 457,51 | 490 706 428,06 | 238 227 979,10 | 214 693 164,49 | 37 785 284,47 |

VII. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить расселение жилых помещений в объеме не менее 52 604,20 кв. м.;

- обеспечить строительство не менее 17 597,25 кв. м. расселяемой площади жилых помещений;

- обеспечить приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками не менее 9 825,93 кв. м. расселяемой площади жилых помещений;

- обеспечить выкуп жилых помещений у лиц, являющихся собственниками -  25 024,32 кв. м. расселяемой площади;

- переселить из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах        2 024 человек;

- выполнить мероприятия по сносу 113 347,28 кв. м. общей площади аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы;

- преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда;

- предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;

- привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

VIII. Система управления и контроля

Исполнители программы участвуют в реализации программы, вносят изменения в программу, организуют и контролируют выполнение мероприятий по объему и срокам исполнения, обеспечивают целевое, эффективное использование бюджетных средств, а так же соблюдение сроков и очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения.

Для обеспечения мониторинга и аналитического хода реализации программы ответственные исполнители представляют в отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» отчеты о ходе реализации Программы.

- ________________________________________________