| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 25 » апреля 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 717 . |

| О подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры к работе в зимний период 2013-2014 гг. |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки к безаварийному функционированию объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального района «Печора»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки к безаварийному функционированию объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального района «Печора»к работе в зимний период 2013-2014 годов (приложение).

- 2.  Комиссии до 25.04.2013 г. подготовить и утвердить:

- 2.1  график проведения заседаний комиссии;

- 2.2. график проверки хода выполнения мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций к работе в зимних условиях;

- 2.3. комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МР «Печора» к работе в ОЗП 2013-2014 гг.  – до 19 апреля 2013 года.

- 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, руководителям администраций городских и сельских поселений, имеющих на балансе или обслуживании объекты ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры:

- 3.1  До 10 мая 2013 г. представить в комиссию:

- -  мероприятия по подготовке объектов к работе в зимний период 2013 -2014 годов;

- - графики проведения испытаний инженерных коммуникаций и оборудования на прочность и плотность, промывки трубопроводов и котельного оборудования;

- -графики отключения горячего водоснабжения при проведении планово-предупредительных ремонтных   работах.

- 3.2. До 1 сентября 2013 года:

- - обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2013-2014 годов;

- - провести мероприятия по установке приборов учета  холодной, горячей воды и отоплению;

- - принять меры по погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

- - обеспечить готовность резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- - обеспечить оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, погашение образовавшейся задолженности за ТЭР;

- - обеспечить создание нормативного запаса топлива для котельных на начало отопительного периода 2013-2014 годов;

- - оформить паспорта готовности объектов, с учетом завершения ремонтно-восстановительных работ.

- 3.3. До 1 октября 2013 года – создать резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2013-2014 годов.

- 4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Печора» совместно с предприятиями ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями  до 1 октября 2012 года провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйств.

- 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               В.А. Николаев

Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от  « 25  » апреля 2013 г. № 717  .

Состав комиссии

по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры к  работе в зимний период 2013-2014 гг.

| Николаев В.А. | - глава администрации муниципального района – председатель комиссии, |
| --- | --- |
| Менников В.Е. | - первый заместитель главы администрации - зам. председателя комиссии (по согласованию), |
| Касатин М.В. | - заместитель главы администрации – зам. председателя комиссии, |
| Члены комиссии: |  |
| Башинский И.А. Бусыгин Г.К. Лебедева И.Г. Макаров Е.Д. Родинский О.А. Савчук А.Г. Сверчкова И.С. Смирнова Е.Ю. Туний А.П. Федосов К.И. Филиппов А.П. Шадчин А.М. Шестакова Г.И. | - представитель Усинского территориального отдела Печорского управления «Ростехнадзор», - директор филиала «Печорские электросети» ОАО АЭК «Комиэнерго» (по согласованию), - директор «Печорамежрайгаз» (по согласованию), - Печорский межрайонный прокурор (по согласованию), - генеральный директор ООО «ТЭК – Печора» (по согласованию), - генеральный директор ОАО «Тепловая сервисная компания», - заместитель руководителя Госжилинспекции РК (по согласованию), - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства управления по муниципальному хозяйству, строительству, промышленности и благоустройству (секретарь комиссии), - директор МУП «Горводоканал», - и.о.начальника ОНД г. Печора УНД ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию), - директор ООО «Тепловая компания» (по согласованию), - начальник Управления ГО и ЧС МР «Печора», - начальник управления по муниципальному хозяйству, строительству, промышленности и благоустройству. ______________________ |