Приложение

к постановлению администрации МР  «Печора»

от «28» июня  2017 г. № 877

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского поселения «Печора» на 2017-2030 гг.

| Наименование программы | # Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ГП «Печора» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №105 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план городского поселения «Печора», утвержденный решением Совета ГП «Печора» от 24.05.2011г. № 2-13/102; Схема территориального планирования муниципального района «Печора», утвержденная решением Совета муниципального района «Печора» от 26.03.2010г. № 4-22/409 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального района «Печора» 169600 Республика Коми, Печора, Ленинградская ул., д. 15 |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Развитие социальной инфраструктуры городского поселения Задача программы: Улучшение условий проживания населения за счет реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры |
| Целевые Показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Удельный вес детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей от 1 до 7 лет; Удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет охваченных общим образованием, в общей численности населения, в возрасте от 5 до 18 лет; Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения; Удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Капитальный ремонт и ремонт объектов образования, культуры, физкультуры и спорта |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 г – 2030 гг. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 294 365,4 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета РК -143 359,6 тыс. рублей, из них: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 29 359,6 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – ,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 114 000,0 тыс. рублей; 2025-2030 гг. – 0,0 тыс. рублей средства бюджета МО МР «Печора»- 131 223,6 тыс. рублей, из них: 2017 год – 22 294,2 тыс. рублей; 2018 год – 10 569,3 тыс. рублей; 2019 год – 23 093,1 тыс. рублей; 2020 год – 17 585,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 1682,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 6000,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2027-2030 гг. – 0,0 тыс. рублей средства бюджета МО ГП «Печора» - 242,2 тыс. рублей, из них: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 242,2 тыс. рублей; 2019-2030 гг. – 0,0 тыс. рублей внебюджетные источники – 19 540,0 тыс. рублей, из них: 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 4 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 3100,0 тыс. рублей; 2020 год – 1900,0 тыс. рублей; 2021 год – 1900,0 тыс. рублей; 2022 год – 960,0 тыс. рублей; 2023 год – 960,0 тыс. рублей; 2024 год – 960,0 тыс. рублей; 2025 год – 960,0 тыс. рублей; 2026 год – 960,0 тыс. рублей; 2027 год – 960,0 тыс. рублей; 2028 год – 960,0 тыс. рублей; 2029 год – 960,0 тыс. рублей; 2030 год – 960,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества жизни населения городского поселения «Печора» |

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

  - Описание социально-экономического состояния поселения

Главной целью социально - экономического развития городского поселения «Печора» является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Административный центр муниципального района «Печора», образует городского поселение «Печора».

Городское поселение «Печора» расположено в  северо-восточной части республики, в 588 км к северо-востоку от г. Сыктывкара, на правом берегу реки Печоры.

Численность населения ГП «Печора»  - 40,05 тыс. человек.

Площадь городского поселения – 471 тыс. га

Жилищный фонд – 1,3 млн. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность –32,5 кв. м/чел.

Ведущая отрасль промышленности городского поселения — электроэнергетика. В городе функционирует филиал ОАО «Интер РАО Электрогенерация» «Печорская ГРЭС», первый энергоблок которой был введён в эксплуатацию в 1979 году. Печорская ГРЭС вырабатывает около 40% электроэнергии в РК и является одним из крупнейших предприятий электроэнергетики.

Немаловажная роль принадлежит добыче и транспортировке нефти, природного газа.  В районе Печоры имеются запасы  месторождений углеводородного сырья. По территории городского поселения проходят нефте- и газопроводы.

Печора обладает довольно развитым транспортным комплексом – железная дорога, аэропорт, речной порт. В настоящее время существенным  недостатком  является отсутствие выходов на внешнюю автодорожную сеть - федеральные и региональные автодороги, обеспечивающие связь с городами и прочими населенными пунктами, как в пределах республики, так и с соседними регионами.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

1.2.1. Образовательные организации

На 1 января 2017 года  отрасль «Образование» представлена муниципальными образовательными организациями:

- гимназия – 1 ед.,

средняя общеобразовательная школа – 7 ед.,

детский сад общеразвивающего вида  – 12 ед, (автономные),

- детский сад компенсирующего вида – 1 ед., (автономное),

организация  дополнительного образования – 1 ед. (автономное).

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Адрес образовательного учреждения | Мощность проектная, мест | Фактическая посещаемость, мест | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Гимназия № 1» | Г .Печора, ул. Гагарина, д.44 | 1296 | 741 | Удовлетворительное |  |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г. Печора, ул. Социалистическая, д.4 | 280 | 491 | Удовлетворительное |  |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | г. Печора, ул. Гагарина, д.17 | 1200 | 650 | Удовлетворительное |  |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г. Печора, ул. Спортивная, д.42 | 1296 | 272 | Удовлетворительное |  |
| 5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | г. Печора, Печорский проспект, д.75 | 1176 | 790 | Удовлетворительное |  |
| 6. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» | г. Печора, ул. Комсомольская, д.27 | 1568 | 903 | Удовлетворительное |  |
| 7. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» | г. Печора, ул. Московская, д.28 | 420 | 491 | Удовлетворительное |  |
| 8. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» | г. Печора, ул. Советская, д.12 «А» | 980 | 568 | Удовлетворительное |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул.8 Марта, д.3 «б» | 140 | 205 | Удовлетворительное |  |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Пионерская, д.19 | 140 | 179 | Удовлетворительное |  |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 20 а | 280 | 294 | Удовлетворительное |  |
| 4 | МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Мира, д.7 а | 115 | 133 | Удовлетворительное |  |
| 5 | МАДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» | г. Печора, Печорский пр. д. 85-а | 320 | 337 | Удовлетворительное |  |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Гагарина, д.12а | 145 | 201 | Удовлетворительное |  |
| 7 | МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Строительная, д.12 | 210 | 256 | Удовлетворительное |  |
| 8 | МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Социалистическая, д.76 а | 220 | 300 | Удовлетворительное |  |
| 9 | МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» | Г .Печора, ул. Куратова, д.5 | 320 | 333 | Удовлетворительное |  |
| 10 | МАДОУ «Детский сад № 25 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Стадионная, д.13 | 280 | 175 | Удовлетворительное |  |
| 11 | МАДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Строительная, д.18 А | 240 | 0 | По состоянию на 20.06.17г. здание закрыто на капитальный ремонт |  |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» | г. Печора, ул. Комсомольская, д. 21 | 280 | 344 | Удовлетворительное |  |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» | г. Печора, ул. Русанова, д.9 | 220 | 281 | Удовлетворительное |  |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ ДО «Дом детского творчества» | г. Печора, ул. Булгаковой, д.11 | 230 | 2224 | Удовлетворительное |

Примечание: по состоянию на 20.06.2017г. здание МАДОУ «Детский сад №26 общеразвивающего вида» г. Печора закрыто на капитальный ремонт.

1.2.2.Учреждения здравоохранения

На территории муниципального района действуют  медицинские учреждения:

- ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»;

- ГУЗ РК «Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий»;

- ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер»;

- ГУ РК «Печорский кожно-венерологический диспансер»;

- НУЗ «Узловая поликлиника на станции Печора ОАО «РЖД».

Государственные учреждения социальной сферы:

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Печоры»;

- ГУ РК «Республиканский Печорский Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ветеран» в г. Печоре» с 2-мя отделениями в п. Кожва и в г. Печоре;

- ГУ РК «Республиканский Печорский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

С целью координации деятельности всех медицинских учреждений на территории МО МР «Печора» при администрации МР «Печора» работают комиссии и штабы по направлениям медицинской деятельности: санитарно-противоэпидемическая комиссия, Совет по вопросам здравоохранения, штаб по вопросам диспансеризации, штаб по контролю за ситуацией по гриппу.

1.2.3. Объекты физкультуры и массового спорта

| № п/п | Наименование спортивного сооружения | Адрес спортивного сооружения | Площадь (кв.м.) | Год постройки | % износа | Коэффициент загруженности % | Описание состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ледовый дворец МАУ «СОК» Сияние севера» | г. Печора, Социалистическая, д.92Б | 5437,7 | 2013 | 5% | 49% | Хорошее, требуется ремонт крыши |
| 2 | Универсальная спортивная площадка МАУ «СОК» Сияние севера» | г. Печора, ул. Советская, 47Л | 1789,5 | 2014 | 6,1% | 35% | Удовлетво-рительное, требуется ремонт скамеек и кровли над ними |
| 3 | Дворец спорта им. И. Е. Кулакова МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | г. Печора, Печорский пр. д. 31а | 2816 | 1977 | 13,52% | 62% | Удовлетво-рительное |
| 4 | Отделение лыжных гонок, бокс МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | г. Печора, Гагарина д. 47 | 3531,1 | 1966 | 61,6% | 51% | Удовлетво-рительное |
| 5 | Отделение единоборств МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | г. Печора, Печорский пр. д. 110 | 879 | 1981 | 43,6% | 48% | Удовлетво-рительное |
| 6 | Спортивное сооружение городской стадион МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | г. Печора, ул. Социалистическая д. 47а | 32594 | 1971 | 52% | - | - |
| 7 | Лыжная база МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | Г. Печора, ул. Ленина, д. 60 | 22601 | 2010 | 21,11% | 61% | Удовлетво-рительное |

### 1.2.4. Учреждения культуры и досуга

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Степень загрузки объекта, % | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ Городское объединение «Досуг», г. Печора, ул. Ленинградская, д. 14 | мест | 500 | 30 | 6 | 1955/последний кап. ремонт проводился в 2016 году | 40 |
| Центральная библиотека, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51 | мест | 49 | 20 | 41 | 1984 | 30 |
| Центральная детская библиотека, г. Печора, ул. Островского, д. 49 | мест | 49 | 20 | 41 | 1991 | 20 |
| Библиотека-филиал № 1, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 22 | мест | 49 | 20 | 41 | 1974 | 48 |
| Библиотека-филиал № 19 г. Печора, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 22 | мест | 49 | 15 | 31 | 1986 | 30 |
| Библиотека-филиал № 17, г. Печора, ул. Ленина, 24 | мест | 49 | 15 | 31 | 1989 | 42 |
| МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», г. Печора, ул. Советская, д. 33 | мест | 49 | 10 | 20 | 1957 | 55 |
| МАУ «Кинотеатр им. М. Горького», г. Печора, ул. Советская, д. 16 | мест | 250 | 80 | 32 | 1958 | 53 |
| МБУ «МКО «Меридиан» -Дом культуры железнодорожников, г. Печора, ул. Советская, д. 47 | мест | 400 | 20 | 5 | 1949 | 40 |
| МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора», г. Печора, ул. Спортивная, д. 48а | мест | 80 | 30 | 38 | 1992 | 25 |
| Филиал Детская школа искусств г. Печора, г. Печора, ул. Московская, д. 27а | мест | 49 | 15 | 31 | 1977 | 30 |
| Студия «Шондiбан», г. Печора, ул. Русанова, д. 43 | мест | 49 | 15 | 31 | 1986 | 25 |
| Художественное отделение МАУ ДО «ДШИ г. Печора», г. Печора, Печорский пр., д. 65 | мест | 49 | 20 | 41 | 1963 | 45 |
| Концертно-выставочный зал, МАУ ДО «ДШИ г. Печора», г. Печора, Печорский пр., д. 65 | мест | 49 | 15 | 31 | 1963 | 45 |

1.3.Прогназируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Оценка социальной сферы городского поселения «Печора» приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта.

Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия  жилищного строительства в рамках реализации программ ставиться задача по сохранению существующих объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения «Печора»

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения «Печора» разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план городского поселения «Печора»;

- Схема территориального планирования муниципального района «Печора»;

- Правила землепользования и застройки городского поселения «Печора»;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Печора».

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения «Печора».

2.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,      строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  городского поселения «Печора»

| № п/п | Наименование объекта | Период реализации | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение образования |  |  |  |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 26» | 2017г. | Капитальный ремонт здания |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 3» | 2018г. | Ремонт кровли |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 13» | 2018г. | Капитальный ремонт пристройки крыльца |
| 4 | МОУ СОШ № 2 | 2018 г. | Проведение инженерно-геологических работ, обмерных работ и обследования здания |
|  |  | 2019 | Капитальный ремонт здания начальных классов |
|  |  | 2020 | Капитальный ремонт здания начальных классов |
| 5 | МОУ «Гимназия № 1» | 2018г. | Ремонт отмостки по периметру здания |
| 6 | МОУ СОШ № 4 | 2018г. | Проведение инженерно-геологических работ, обмерных работ и обследования здания |
| 7 | МАДОУ «Детский сад № 22» | 2019г. | Ремонт кровли |
| 8 | МОУ СОШ № 3 | 2019г. | Капитальный ремонт кровли |
| 9 | МОУ «СОШ № 10» | 2020г. | Ремонт помещений бассейна (малая чаша) |
|  |  | 2022г. | Ремонт помещений столовой |
|  |  | 2026 г. | Реконструкция отдельно стоящего здания для размещения классов по технологии |
| 10 | МОУ «СОШ № 83» | 2020г. | Ремонт шатровой кровли |
| 11 | МОУ «СОШ № 49» г. Печора | 2020г. | Ремонт фасада и кровли |
|  |  | 2024 г. | Строительство пристройки для открытия дополнительно 4-х классов на 120 мест для ликвидации 2-й смены |
| 12 | МАДОУ «Детский сад 25» | 2022г. | Ремонт кровли |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 1 | МАУ ДО «ДШИ г. Печора» | 2018 г. | Устройство кровли входного крыльца филиала. |
|  |  | 2019 г. | Капитальный ремонт помещений № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 концертного-выставочного зала. |
| 2 | МБУ «ПМЦБС» Центральная библиотека | 2018 г. | Ремонт кровли абонемента Центральной библиотеки. |
| 3 | МБУ «ПМЦБС» Библиотека-филиал №1 | 2018 г. | Реконструкция кровли |
| 4 | Дом культуры железнодорожников. | 2017 г. | Ремонт фасадов и крылец |
|  |  | 2019 г. | Вентиляция чердака |
|  |  | 2020 г. | Установка ограждения по периметру здания |
| 5 | МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» | 2018 г. | Капитальный ремонт фасада с утеплением и облицовкой. Ремонт стен выставочного зала «Покаяние». Ремонт фонда хранилища «Металл». Капитальный ремонт потолка, стен, пола выставочного зала «Этнография» |
| 6 | МБУ ГО «Досуг» ул. Ленинградская, д.14 | 2018г. | Монтаж системы видеонаблюдения. |
|  |  | 2019г. | Замена оконных блоков. |
|  |  | 2020г. | Установка новых радиаторов. |
|  |  | 2021г. | Ремонт костюмерной |
|  |  | 2021г. | Ремонт гардероба. |
|  |  | 2022г. | Замена светового оборудования на сцене и в зрительном зале |
| 7 | МАУ «Кинотеатр им. М. Горького» | 2018г. | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | 2019г. | Капитальный ремонт фасадов |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 1 | МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | 2018-2021гг. | Дворец спорта им. И. Е. Кулакова (ремонт крыши над спортзалом, ремонт фойе, фасада (отделка сайдингом), косметический ремонт спортзала, лестничных пролетов). Отделение лыжных гонок, бокс (косметический ремонт, частичный ремонт крыши, переборка полов (в зале бокс). Отделение единоборств (косметический ремонт спортзала (фойе). Спортивное сооружение городской стадион (подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт городского стадиона (здание, ограждение, футбольное поле, плоскостные поля (волейбол, басктебол, бадминтон). Лыжная база (установка энергосберегающего освещения, ремонт установка автостоянки). |
| 2 | МАУ «СОК» Сияние севера» | 2018г. | Строительство универсальной спортивной площадки |

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № п/п | Наименование | Ориен-тировочные затраты на реализацию, тыс. руб. | Объем финансирования, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Учреждение образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 26» | 22 294,2 | 22 294,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 3» | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 13» | 1710,6 |  | 1710,6 |  |  |  |  |
| 4 | МОУ «Гимназия № 1» | 548,3 |  | 548,3 |  |  |  |  |
| 5 | МОУ СОШ № 3 | 1923,1 |  |  | 1923,1 |  |  |  |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 22» | 498,1 |  |  | 498,1 |  |  |  |
| 7 | МОУ «СОШ № 10» | 51 350,9 |  |  |  | 668,9 |  | 50682,0 |
| 8 | МОУ «СОШ № 83» | 747,7 |  |  |  | 747,7 |  |  |
| 10 | МОУ «СОШ № 49» г. Печора | 121 168,4 |  |  |  | 1168,4 |  | 120 000 (средства республиканского бюджета РК – 114 000 тыс. рублей) |
| 11 | МАДОУ «Детский сад 25» | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 12 | МОУ СОШ №2 | 30 166,2 |  | 166,2 | 15 000 | 15 000 |  |  |
| 13 | МОУ СОШ № 4 | 178,3 |  | 178,3 |  |  |  |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАУ ДО «ДШИ г. Печора» | 2667,8 | - | 267,8 | 2400,0 | - |  | - |
| 2 | МБУ «ПМЦБС» Центральная библиотека | 1143,9 | - | 1143,9 | - |  | -- |  |
| 3 | МБУ «ПМЦБС» Библиотека-филиал №1 |  |  | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД | - | - | - |  |
| 4 | Дом культуры железнодорожников |  | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД |  | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД |  |  |
| 5 | МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» | 5054,3 | - | 5054,3 |  |  |  |  |
| 6 | МБУ ГО «Досуг» ул. Ленинградская, д. 14 | 1688,8 | - | 499,9 | 1188,9 | - | - |  |
| 7 | МАУ «Кинотеатр им. М. Горького» | 2083,0 |  | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД | 2083,0 |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАУ «Спортивная школа г. Печоры» | 44 540 |  | 29000 (средства республи-канского бюджета РК - 25000 т .р.) | 3100 | 1900 | 1900 | 8640 |
| 2 | МАУ «СОК» Сияние севера» | 4601,8 |  | 4601,8 (средства республи-канского бюджета РК - 4359,6 т. р.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 294 365,4 | 22 294,2 | 44 171,1 | 26 193,1 | 19 485 | 1900 | 180 322 |

3.1.Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2030 годы |
|  | Удельный вес детей от 1 до 7 лет охваченных дошкольным образованием в общей численности детей от 1 до 7 лет | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5-18 лет | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения | % | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях | % | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |

3.2.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования городского поселения «Печора»

| № п/п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы |
| --- | --- | --- |
| Сфера образования |  |  |
| 1 | МАДОУ «Детский сад № 26» | Создание современных условий для обучающихся в образовательных организациях |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 3» |  |
| 3 | МАДОУ «Детский сад № 13» |  |
| 4 | МОУ «Гимназия № 1» |  |
| 5 | МОУ СОШ № 3 |  |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 22» |  |
| 7 | МОУ «СОШ № 10» |  |
| 8 | МОУ «СОШ № 83» |  |
| 9 | МОУ «СОШ № 49» г. Печора |  |
| 10 | МАДОУ «Детский сад 25» |  |
| 11 | МАДОУ «Детский сад № 26» |  |
| Сфера физической культуры и спорта |  |  |
| 1 | МАУ «СОК» Сияние севера» | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2 | МАУ «Спортивная школа г. Печоры» |  |
| Сфера культуры |  |  |
| 1 | МАУ ДО «ДШИ г. Печора» Капитальный ремонт. | Улучшение качества предоставления услуг учреждениями культуры |
| 2 | МАУ ДО «ДШИ г. Печора» Капитальный ремонт. |  |
| 3 | МБУ «ПМЦБС» Библиотека-филиал №1 Реконструкция кровли |  |
| 4 | МБУ «ПМЦБС» Центральна библиотека. Капитальный ремонт кровли. |  |
| 5 | МБУ «ПМЦБС» Центральна детская библиотека. Косметический ремонт. |  |
| 6 | МБУ «МКО «Меридиан» ДКЖ Капитальный ремонт. |  |
| 7 | МБУ «ПИКМ г. Печора» Капитальный ремонт. |  |
| 8 | МБУ ГО «Досуг» Капитальный ремонт |  |
| 9 | МАУ «Кинотеатр им. М. Горького» Капитальный ремонт |  |

4. Предложение  по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направление на достижение целевых показателей программ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения «Печора» предусматривает: внесение изменений в генеральный план городского поселения «Печора», при выявлении новых, необходимых в реализации мероприятий программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для развития территории.