| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 17 » августа 2017 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1028 |

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Печора»

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17 и ст. 18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР "Печора" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

Глава администрации                                                                                А. М. Соснора

- Приложение

к постановлению

администрации МР «Печора»

от « 17 » августа 2017 года № 1028

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МР "ПЕЧОРА"

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР "Печора" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- 2. Основные мероприятия по организации и проведению работ

по содержанию и ремонту автомобильных дорог

2.1. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие основные мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009г. № 150;

2) планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

3) разработка проектов работ или расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

4) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

5) приемка работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- 3. Содержание автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию осуществляется в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом имеющихся сведений о технических параметрах автомобильных дорог, полученных в ходе проведения их инвентаризации, оценки технического состояния и результатов обследований.

3.2. Содержание автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

При возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

3.3. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. Необходимость проведения дополнительных видов работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается с учетом конструктивных особенностей автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также их месторасположения.

3.4. В целях разработки проектов или сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог привлекается сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Печора» и муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

3.5. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов с подрядными организациями.

3.6. Организация и приемка работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается администрацией МР "Печора" в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.

- 4. Ремонт автомобильных дорог

4.1. Планирование работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании результатов проводимых оценок технического состояния автомобильных дорог, актов обследований дорог.

4.2. Разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог выполняется с учетом классификации работ по ремонту автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

В целях разработки проектов или сметных расчетов по ремонту автомобильных дорог привлекается сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Печора» и муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

Состав и вид проведения дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливают на основании ведомостей дефектов и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

4.3. Администрация МР "Печора" организует информирование пользователей о планируемом проведении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.4. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов с подрядными организациями.

Сроки проведения работ определяются условиями заключаемых муниципальных контрактов.

4.5. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

- выполняются работы по содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ;

- организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с утвержденными схемами;

- устанавливаются ограждения зоны проведения указанных работ, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону проведения таких работ, технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

4.6. В случае принятия решений о временных ограничениях или прекращениях движения транспортных средств по автомобильным дорогам при ремонте автомобильных дорог администрация МР "Печора" информирует пользователей автомобильных дорог о сроках таких ограничений или прекращении движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом.

4.7. Организация и приемка работ по ремонту автомобильных дорог обеспечивается администрацией МР "Печора" в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.