Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилье, жилищно-коммунальное

хозяйство и территориальное развитие

МО МР «Печора»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Жильё, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное**

**развитие МО МР «Печора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое   описание) | Последствия нереализации основного  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| **Задача 1 «Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной сферы»** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 г. | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2015гг. | Модернизация объектов коммунальной сферы  Улучшение качества питьевой воды | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы.  Ухудшение качества питьевой воды | | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры  Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 1.1.3 | Обеспечение реализации инвестиционных проектов (услуги технического заказчика) | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2020гг. | Улучшение качества жизни населения | Ухудшение качества жизни населения | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 1.1.4 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» администрации МР «Печора» | 2014-2020гг. | Улучшение качества жизни населения | Ухудшение качества жизни населения | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту |
| 1.1.5 | Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | «Отдел архитектуры и градостроительства» администрации МР «Печора» | 2016г. | Повышение качества предоставляемых жилищных услуг | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность | | -- |
| 1.1.6 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2020гг | Модернизация объектов коммунальной сферы | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене  Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| 1.1.9 | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» администрации МР «Печора» | 2014-2020гг | Повышение качества предоставляемых жилищных услуг | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | |  |
| 1.2.0 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации | МКУ «Управление капитального строительства»,  Администрация ГП «Кожва» | 2017-2018гг. | Строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопровода | Отсутствие возможности осуществить строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопровода | | Доля разработанных проектов планировки и проектов межевания территории в целях развития газификации от запланированного количества |
| 1.2.1 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г. Печора | МКУ «Управление капитального строительства» | 2017 г. | Модернизация объектов коммунальной сферы | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного**  **строительства на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| **Задача 1 «Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой»** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2017 | Улучшение условий проживания населения | Отсутствие возможности улучшения условий проживания населения | | Доля участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой в целях нового строительства, в общем количестве земельных участков предполагаемых |
| **Задача 2 «Расселение аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  КУМС МР «Печора» | 2014-2018 | Улучшение условий проживания населения | Отсутствие возможности улучшения условий проживания населения | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;  Количество расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 2.2.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2015 | Улучшение условий проживания населения | Отсутствие возможности улучшения условий проживания населения | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;  Количество расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 2.3.1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |  | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства | Отсутствие возможности предоставить земельные участки гражданам | | Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории |
| 2.3.2 | Кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» | 2016-2018 | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства | Отсутствие возможности предоставить земельные участки гражданам | | Количество земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет |
| **Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство и транспорт МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| Задача 1. «Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение осуществления дорожной деятельности | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020гг | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020гг | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020гг | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.4 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.5 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 3.1.6. | Мероприятия в области пассажирского транспорта | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» | 2014-2020 гг. | Повышение доступности транспортных услуг для населения | Снижение доступности транспортных услуг для населения | | Транспортная подвижность населения |
| 3.1.7 | Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | Сектор дорожного хозяйства и транспорта администрация МР «Печора» | 2014-2020гг | Повышение доступности транспортных услуг для населения | Снижение доступности транспортных услуг для населения | | Транспортная подвижность населения |
| **Подпрограмма 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги**  **МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение снижения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги» | | | | | | | |
| 4.1.1 | Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе бюджетных организаций перед организациями жилищно-коммунального хозяйства, предоставление обобщенной информации в администрацию МР «Печора» | Организации жилищно-коммунального комплекса | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.2 | Заседания комиссий по контролю за погашением задолженности по жилищно-коммунальным услугам | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.3. | Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.4. | Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Организации жилищно-коммунального комплекса | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.5. | Подготовка исков в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций | Организации жилищно-коммунального комплекса | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.6. | Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги из муниципального жилого фонда | Отдел судебных приставов по г. Печоре | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.7. | Оповещение неплательщиков о задолженности, по предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 6 месяцев) | Организации жилищно-коммунального комплекса | 2014-20207 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| 4.1.8. | Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности | Организации жилищно-коммунального комплекса;  Отдел судебных приставов по г. Печоре | 2014-2020 гг. | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | Рост задолженности за ЖКУ | | Объем задолженности населения за ЖКУ |
| **Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора»»** | | | | | | | |
| Задача 1 «Реализация мероприятий, исполнение которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения» | | | | | | | |
| 5.1.1 | Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014-2016гг. | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги.  Сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора». | Отсутствие возможности улучшить условия проживания населения | | Количество реализованных инвестиционных проектов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 5.1.2 | Обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг. | Администрация МР «Печора» | 2014-2020гг. | - оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;  - сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на тер-ритории МО МР «Печора». | Отсутствие возможности улучшить условия проживания населения | | Индикаторы, предусмотренные подпрограммой 5 |
| 5.1.3 | Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных организациях. | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора»,  Администрация МР «Печора» | 2014-2020г. | Оптимизация расходов бюджетных учреждений муниципального района «Печора» за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;  - сокращение нерационального расходования топливно - энергетических и водных ресурсов на территории МО МР «Печора». | Отсутствие возможности улучшить условия проживания населения | | Индикаторы, предусмотренные подпрограммой 5 |
| **Подпрограмма 6 «Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение комфортного состояния общественных и дворовых территорий МО МР «Печора»** | | | | | | | |
| 6.1.1 | Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора»,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | 2018-2020гг. | Реализация ежегодно мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации |
| 6.1.2 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация СП «Каджером» | 2017 г. | Формирование современной городской среды на территории МО МР «Печора» | Ухудшение состояния городской среды | | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 6.1.3 | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | «Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» | 2014-2020гг. | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды | Ухудшение уровня благоустройства и качества городской среды | | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов |
| 6.1.4 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | 2014-2020гг. | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей;  Предупреждение болезней животных и их распространение;  Защита населения от болезней, общих для человека и животных;  Регулирование численности безнадзорных животных. | Ухудшение состояния санитарно-эпидемиологической обстановки | | Количество отловленных безнадзорных животных |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_