Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от  «     » апреля 2018 г.  № _______

«Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от «08» апреля 2013 г. № 608/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2013 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2013 - 2018 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Печора» |
| Разработчики Программы | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |
| Ответственные исполнители Программы | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора» |
| Цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задачи Программы | 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах. 2. Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда. 3. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2013-2018 годы составляет 1 688 952 011,0 рублей. В том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 731 891 007,17 рублей; Республиканский бюджет РК – 734 480 659,55 рублей; Бюджет МО МР «Печора» –111 871 243,52 рублей; Дополнительные источники финансирования – 110 709 100,79 рублей В том числе: I этап – 2013 г.: Всего: 693 330 833,2 рублей, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 157 020 673,26 рублей; Республиканский бюджет РК –381 348 022,14 рублей; Бюджет МО МР «Печора» – 46 530 573,6 рублей; Дополнительные источники финансирования – 108 431 564,2 рублей III этап – 2015 г.: Всего: 288 017 989,28 рублей, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 202 435 109,58 рубля; Республиканский бюджет РК– 66 082 095,24 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 19 224 567,22 рублей; Дополнительные источники финансирования- 276 217,25 рублей IV этап – 2016 г.: Всего: 312 683 449,81 рублей, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –208 188 104,99 рублей; Республиканский бюджет РК– 87 260 646,35 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 15 233 379,13 рублей; Дополнительные источники финансирования – 2 001 319,34 рублей V этап – 2018 г.: Всего: 394 919 738,71 рубля, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 164 247 119,34 рублей; Республиканский бюджет РК– 199 789 895,82 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 30 882 723,57 рублей |
| Cроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2018 годы I этап – 2013 г. III этап - 2015 г. IV этап – 2016 г. V этап – 2018 г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: - обеспечить строительство не менее 17 641,98 кв. м. расселяемой площади жилых помещений; - обеспечить приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками не менее 7 264,1 кв. м. расселяемой площади жилых помещений; - обеспечить выкуп жилых помещений у лиц, являющихся собственниками - 20 665,38 кв. м. расселяемой площади; - переселить из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах 1781 человек; - ликвидировать 109 156,26 кв. м. общей площади аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы; - преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда; - предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде; - привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости их решения   программно-целевым методом

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на период 2013-2018 годы разработана с целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях переселения  граждан  проживающих  в  многоквартирных  домах, признанных  до   1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г.  № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории МР «Печора».

К основным причинам такого положения можно отнести следующие:

- на территории МР «Печора» в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья;

- большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Площадь аварийного жилищного фонда на территории МР «Печора», предусмотренного к сносу в рамках Программы, составляет 109 156,26 кв. метров.

Доходы  местного бюджета не позволяют выделить достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года и только за счет средств МО МР «Печора». Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов путем:

-предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде;

-предоставления жилых помещений путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

-предоставление жилых помещений путем выкупа у собственников изымаемых жилых помещений;

- выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Задачами Программы являются строительство жилья, приобретение жилых помещений у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 г. и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также ликвидация освободившегося жилищного фонда и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

- III. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы.

Этапы реализации Программы:

I этап - 2013г.

III этап – 2015 г.

IV этап - 2016г.

V этап -  2018г.

- Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

Перечень аварийных многоквартирных домов, общая площадь аварийного жилищного фонда, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан, представлены в приложении 1  к Программе.

- V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

1. Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жилых помещений в построенных многоквартирных домах и жилых помещений, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, следующими способами:

1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на жилые помещения, приобретенные у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, или на жилые помещения в построенных многоквартирных домах (в соответствии с решениями, принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах);

3) выплата выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы:

1) сформирован исходя из показателей, предусмотренных в муниципальных адресных программах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) рассчитан исходя из:

а) стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках реализации  Федерального  закона  от  21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной для Республики Коми приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках  реализации  Федерального  закона  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в размере 34 600 рублей, а также сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (первый этап);

б) стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения,  предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках реализации  Федерального  закона  от  21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», установленной для Республики Коми приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 г. № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении  жилых  помещений  в  рамках  реализации  Федерального  закона  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в размере 36 430 рублей, а также сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (третий и четвертый этапы).

Программа составлена исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

При установлении  программой перечня аварийных многоквартирных домов:

- в рамках первого этапа, в первую очередь рассматривались аварийные многоквартирные дома, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан, а также перечень аварийных многоквартирных домов, для собственников помещений в которых истек установленный органами местного самоуправления разумный срок сноса таких домов силами собственников;

-  в рамках третьего,  четвертого и пятого этапов перечень сформирован исходя из года признания жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с изменениями, внесенными с 01.08.2013 г.  в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлены в приложении 2  к Программе.

- VI. Распределение средств финансовой поддержки

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 688 952 011,0 рублей, в том числе из них: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 731 891 007,17 рублей, средства республиканского бюджета Республики Коми – 734 480 659,55 рублей,  средства  бюджета МО МР «Печора» – 111 871 243,52  рублей, дополнительные источники финансирования – 110 709 100,79  рублей.

Объем долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, средств бюджетов муниципальных образований определена исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований определена в объеме не менее 4 % от общего объема финансирования.

Объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной адресной Программе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | Площадь аварийного жилищного фонда | Объем средств (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР «Печора» | Дополнительные источники финансирования |
| Всего, в т. ч.: | 45 571,46 | 1 688 952 011,0 | 731 891 007,17 | 734 480 659,55 | 111 871 243,52 | 110 709 100,79 |
| 2013 г. | 17 016,48 | 693 330 833,2 | 157 020 673,26 | 381 348 022,14 | 46 530 573,6 | 108 431 564,2 |
| 2015 г. | 8 722,57 | 288 017 989,28 | 202 435 109,58 | 66 082 095,24 | 19 224 567,22 | 276 217,25 |
| 2016 г. | 10 255,58 | 312 683 449,81 | 208 188 104,99 | 87 260 646,35 | 15 233 379,13 | 2 001 319,34 |
| 2018г. | 9 576,83 | 394 919 738,71 | 164 247 119,34 | 199 789 895,82 | 30 882 723,57 |  |

VII. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить строительство не менее 17 641,98 кв. м. расселяемой площади жилых помещений;

- обеспечить приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками не менее 7 264,1 кв. м. расселяемой площади жилых помещений;

- обеспечить выкуп жилых помещений у лиц, являющихся собственниками -  20 665,38 кв. м. расселяемой площади;

- переселить из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах        1 781 человека;

- ликвидировать 109 156,26 кв. м. общей площади    аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы;

- преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда;

- предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;

- привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении 3 к Программе.

VIII. Система управления и контроля

Исполнители программы управляют и участвуют в реализации программы, вносят изменения в программу, организуют и контролируют выполнение мероприятий по объему и срокам исполнения, обеспечивают целевое, эффективное использование бюджетных средств, а так же соблюдение сроков и очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения.

Для обеспечения мониторинга и аналитического хода реализации программы ответственные исполнители представляют в отдел муниципальных программ администрации МР «Печора» отчеты о ходе реализации Программы.

- ________________________________________________