**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном районе «Печора» на 2012год.**

1. **Оценка состояния индикатора целевой программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | | | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов -0 баллов | При достижении - 1балл | При росте - 2 балла |
| Количество МКД подлежащих капитальному ремонту | 4 | 4 | 0 | - | 1 | - |
| Итоговая оценка состояния | 4 | 4 | 0 | - | 1 | - |

1. **Сводная оценка состояния индикатора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Количество МКД подлежащих капитальному ремонту | 1 |
| Итоговая оценка состояния | 1 |

1. **Эффективность реализации целевой программы:**

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий – 1/1 = 1

Коэффициент освоения денежных средств – 8 526 603/8 526 603 = 1

Итоговый критерий оценки эффективности – 1\*1 = 1

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8-1 |

Начальник Управления МХСиП Г.И.Шестакова

Атаманова М.В. 7-15-31