Оценка эффективности

реализации муниципальной целевой программы

«Противопожарная защита муниципальных учреждений образования муниципального района «Печора» (2009-2013 годы)»

за 2012 год

1. Оценка состояния индикаторов целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонения | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении – 1 балл | При росте -2 балла |
| Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия в рамках Программы | 23 | 23 | - |  | 1 |  |

2. Сводная оценка  состояния индикаторов.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия в рамках Программы | 1 |
| Сумма баллов по строкам | 1 |

3. Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий 1/1=1

Коэффициент освоения денежных средств   1062000/1062000=1

1*1=1

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной. | 0,8-1 |

Начальник Управления образования

муниципального района «Печора»					Т.Д. Юрченко

Исп. Бахарева Л.В.

 (82142) 3-05-25