Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от   26.04.2019 г.  № 474/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«РЕЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНОСУ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА», В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013-2018 ГОДЫ»,  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» НА ПЕРИОД 2014 - 2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНОСУ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА», В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013-2018 ГОДЫ», «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» НА ПЕРИОД 2014 - 2017 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора», в рамках выполнения муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 413 |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Печора» |
| Разработчики Программы | МКУ «Управление капитального строительства»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| Ответственные исполнители Программы | МКУ «Управление капитального строительства»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| Цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение реализации мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке, включенного в приложение 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 08.04.2013 № 608/1, к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 01.07.2014 № 969 и свободного от прав граждан на пользование жилыми помещениями в этих многоквартирных домах |
| Задачи Программы | Выполнение мероприятий по сносу освободившегося аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы», в отношении которого завершены мероприятия по расселению граждан в полном объеме |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2019 год составляет 32 393 833,0 рублей, в том числе: республиканский бюджет РК – 19 436 300,0 рублей; бюджет МО МР «Печора» – 12 957 533,0 рублей |
| Cроки и этапы реализации Программы | 2019 год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение мероприятий по сносу не менее 110 аварийных жилых домов обеспеченных финансированием на выполнение мероприятий по сносу. Перечень домов подлежащих сносу в 2019 году указан в приложении 1 к настоящей Программе. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости их решения   программно-целевым методом

Муниципальная адресная программа «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора», в рамках выполнения  муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы»  разработана с целью осуществления мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов, признанных  до   1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых завершены мероприятия по расселению граждан в полном объеме.

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов включают в себя подготовку проектов организации работ по сносу, а также выполнение работ по сносу.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке, включенного в приложение 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из  аварийного жилищного  фонда»  на 2013 - 2018 годы»  утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 08.04.2013 № 608/1, к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 01.07.2014 № 969 и свободного от прав граждан на пользование жилыми помещениями в этих многоквартирных домах.

Задачей Программы является выполнение мероприятий по сносу освободившегося аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках муниципальных адресных программ «Переселение граждан из  аварийного жилищного  фонда»  на 2013 - 2018 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы», в отношении которых завершены мероприятия по расселению граждан в полном объеме.

- III. Срок и этапы реализации Программы

Муниципальная адресная программа «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора», в рамках выполнения муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы»   реализуется в 2019  году.

В 2019 году планируется выполнение мероприятий по сносу не менее 110 многоквартирных домов.

- Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых осуществляются мероприятия по сносу, представлен в приложении 1  к Программе.

- V. Распределение средств финансовой поддержки

на снос аварийного жилищного фонда

по источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 32 393 833,0  рублей, из них:

республиканский бюджет РК – 19 436 300,0 рублей;

бюджет МО МР «Печора» – 12 957 533,0 рублей

Доля софинансирования в 2019 году за счет средств бюджета МО МР «Печора» определена в объеме 40 % от общего объема финансирования.

Объем средств на реализацию мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора», включая  подготовку проектов организации работ по сносу, выполнение работ по сносу по источникам финансирования представлен в таблице 1:

Таблица 1

|  | Объем средств (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР «Печора» |
| Всего, в т. ч.: | 32 393 833,0 | 19 436 300,0 | 12 957 533,0 |
| 2019 год | 32 393 833,0 | 19 436 300,0 | 12 957 533,0 |

В мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора» в соответствии со статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации включаются:

- подготовка проектов организации работ по сносу;

- выполнение работ по сносу.

В случае экономии средств по итогам проведенных торгов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возможно внесение изменений в Программу в части увеличения количества аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, без увеличения финансирования республиканского бюджета Республики Коми.

VI. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  снести  не менее 110 аварийных дома, подлежащих сносу в установленном законом порядке, включенных в приложение 1 к Программе, в отношении которых завершены мероприятия по расселению граждан в полном объеме.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по сносу аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

VII. Система управления и контроля

Исполнители Программы участвуют в реализации Программы, вносят изменения в Программу, организуют и контролируют выполнение мероприятий по объему и срокам исполнения, обеспечивают целевое, эффективное использование бюджетных средств.

Для обеспечения мониторинга и аналитического хода реализации Программы ответственные исполнители ежемесячно представляют в отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» отчеты о ходе реализации Программы.

Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Программы.

- ________________________________________________