**Оценка эффективности**

**реализации долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Печора»**

**(2011-2015 годы)»**

**за 2013 год**

1. **Оценка состояния индикатора целевой программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | | | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов - 0 баллов | При достижении - 1балл | При росте - 2 балла |
| Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  |
| Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов | 3 | 0 | - 3 | 0 |  |  |
| Количество построенных полигонов для размещения отходов | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |
| Количество проектов очистных сооружений | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |
| Количество построенных очистных сооружений | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |
| Количество мероприятий экологических программ | 6 | 2 | -4 | 0 |  |  |

1. **Сводная оценка состояния индикатора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона | 0 |
| Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов | 0 |
| Количество построенных полигонов для размещения отходов | 0 |
| Количество проектов очистных сооружений | 0 |
| Количество построенных очистных сооружений | 0 |
| Сумма баллов по строкам | 0 |

1. **Эффективность реализации целевой программы:**

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий - 0/ 6=0

Коэффициент освоения денежных средств – 2 384 841,49 руб. /62 748 000 руб. = 0,038

Итоговый критерий оценки эффективности = 0,038\*0= 0

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| Программа реализуется не эффективно | 0 |

Примечание: программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района «Печора» за 2013 год реализуется не эффективно в связи с длительной процедурой проведения инженерно – изыскательных работ и устранения замечаний результатов проведённых работ.