Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» на 2010-2014г.»

за 2012 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении - балл | При росте – 2 балла |
| Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО, тыс.квт | 372358 | 603367,944 | -231009,9 | 0 |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО, тыс. Гкал | 493,7 | 555,063 | -61,36 | 0 |  |  |
| Объем потребления воды МО, тыс. куб. м | 4600 | 4314,9 | 285,1 |  |  | 2 |
| Объем потребления природного газа МО, тыс. куб.м | 7640 | 7464,7 | 175,3 |  |  | 2 |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), тыс. квт | 372358 | 603127,313 | -230769,3 | 0 |  |  |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета), тыс. Гкал | 306,7 | 1,3 | 305,4 | 0 |  |  |
| Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета), тыс. куб.м | 4600 | 2329,2 | 2270,8 | 0 |  |  |
| Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), тыс. куб. м | 7640 | 1135,6 | -6504,4 | 0 |  |  |
| Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО, руб/квт | 2,45 | 2,9 | -0,45 |  | 1 |  |
| Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО, руб/Гкал | 1438,3 | 1742,16 | -303,86 | 0 |  |  |
| Средневзвешенный тариф на воду по МО, руб/куб.м | 39,9 | 33,44 | 6,46 |  |  | 2 |
| Средневзвешенный тариф на природный газ по МО, руб/куб.м | 3495,5 | 3300 | 195,5 |  |  | 2 |
| Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тыс. т. у. т. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО, тыс. т. у. т. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, млрд. руб. | 0,059494 | 0,050372 | 0,00912 |  | 1 |  |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, млрд. руб. | 0,038143 | 0,052257 | 0,014114 |  |  | 2 |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, гкал | 23240 | 10688,76 | 12551,24 | 0 |  |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, кв.м | 100015 | 23100,5 | 76914,5 | 0 |  |  |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, гкал | 21589 | 5304,3 | 16284,7 | 0 |  |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов, кв.м | 83246 | 116720,9 | -33474,9 | 0 |  |  |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м | 157188 | 35166,9 | 122021,1 | 0 |  |  |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета, чел. | 2983 | 715 | 2268 | 0 |  |  |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, куб.м | 0 | 100732,5 | -100732,5 | 0 |  |  |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов, куб. м | 0 | 1391 | -1391 | 0 |  |  |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, квт.ч | 6852269 | 4751674 | 2100595 |  |  | 2 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета, кв.м | 184780 | 183936 | 843,76 | 0 |  |  |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, квт.ч | 0 | 94276 | -94726 | 0 |  |  |
| Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа, кв.м | 0 | 843,76 | -843,76 | 0 |  |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО, тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета МО, куб.м | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Бюджет МО, тыс. руб. | 1000000 | 1779067,5 | 779067,5 |  |  | 2 |
| Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, тыс. руб. | 117215 | 145892 | -28677 | 0 |  |  |
| Расходы МО на предоставление субсидий организацим коммунального комплекса на приобретение топлива, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Общее количество бюджетных учреждений, ед | 171 | 177 | 0 |  | 1 |  |
| Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед | 121 | 89 | 32 | 0 |  |  |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками, ед | 54 | 0 | -54 | 0 |  |  |
| Общее количество муниципальных заказчиков, ед | 23 | 23 | 0 |  | 1 |  |
| Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты), ед | 23 | 0 | -23 | 0 |  |  |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, тыс. руб. | 638000 | 1045484,74 | 407484,74 |  |  | 2 |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, тыс. руб. | 12973,7 | 17140,862 | 4167,162 |  |  | 2 |
| Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. руб. | 14500 | 2916,5 | 11583,5 |  |  | 2 |
| Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел | 553 | 158 | 395 |  |  | 2 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, квт.ч | 7828160 | 4090671 | 3737489 |  |  | 2 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, квт.ч | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, квт.ч | 37783561 | 37926447 | -1422886 |  | 1 |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, квт.ч. | 4116000 | 387475,492 | 3728524 | 0 |  |  |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 37783561 | 38313922 | -530361 | 0 |  |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | 167600 | 119906 | 47694 |  |  | 2 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 167600 | 0 | -167600 | 0 |  |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 306721 | 367521 | -60800 | 0 |  |  |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)приборов учета, Гкал | 306721 | 1273 | -305448 | 0 |  |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, куб.м | 17070 | 20381,3 | -3311,3 | 0 |  |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м | 17070 | 3675 | -13395 | 0 |  |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, куб.м | 2011780 | 1972019,9 | 39760,1 |  |  | 2 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, куб.м | 2011780 | 9356,24 | 2002423,76 | 0 |  |  |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб.м | 2011780 | 247600 | 1764180 | 0 |  |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, тыс. куб.м | 1230 | 1185,4 | 44,6 | 2 |  |  |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м | 1230 | 1070,4 | 159,6 |  |  | 2 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, тыс. куб.м | 6400 | 6279,3 | 120,7 |  |  | 2 |
| Объем природного газа, потребляемлого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, тыс. куб.м | 6400 | 65,1 | 6334,90 | 0 |  |  |
| Число жилых домов на территории МО, ед. | 3569 | 3055 | 0 |  |  | 2 |
| Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование, ед | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 1330435 | 3600,9 | 1326834,1 | 0 |  |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 210465 | 1533699,1 | -1323234,1 | 0 |  |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 423800 | 4296,8 | 419503,2 | 0 |  |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 1117100 | Не представлена информация |  |  |  |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), кв.м | 1389141 | 835811,81 | 553329,19 | 0 |  |  |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, кв.м | 90640 | Не представлена информация |  |  |  |  |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления), кв.м | 0 | Не представлена информация |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями, т.у.т./кВтч | 0,0003263 | Не представлена информация |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку ТЭ, т.у.т./Гкал | 0,1667 | 0,198 | 0 | 0 |  |  |
| Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, квтч | 0 | 50748 | -50748 | 0 |  |  |
| Объем потерь ТЭ при ее передаче, Гкал | 107427 | 38662 | 65999 |  |  | 2 |
| Объем потерь воды при ее передаче, куб.м | 107994 | 1073903 | -965909 | 0 |  |  |
| Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, квтч | 7324400 | 6903645 | 420755 |  |  | 2 |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО, ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |

- Итоговая сводная оценка состояния индикаторов муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального района «Печора» на 2010-2014г.»

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии (далее ЭЭ) МО | 0 |
| Объем потребления тепловой энергии (далее ТЭ) МО | 0 |
| Объем потребления воды МО | 2 |
| Объем потребления природного газа МО | 2 |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета) | 0 |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | 0 |
| Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквртирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | 0 |
| Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | 0 |
| Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | 1 |
| Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | 0 |
| Средневзвешенный тариф на воду по МО | 2 |
| Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | 2 |
| Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | 1 |
| Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | 1 |
| Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2 |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 0 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | 0 |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 0 |
| Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | 0 |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 2 |
| Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 0 |
| Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | 0 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | 1 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета МО | 1 |
| Бюджет МО | 2 |
| Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | 0 |
| Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 1 |
| Общее количество бюджетных учреждений | 1 |
| Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 0 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 0 |
| Общее количество муниципальных заказчиков | 1 |
| Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | 0 |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | 2 |
| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | 2 |
| Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2 |
| Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | 2 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 1 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 0 |
| Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 0 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | 2 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | 0 |
| Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых)приборов учета | 0 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | 0 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которуюд осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО | 2 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах нга территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | 0 |
| Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 0 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | 2 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | 2 |
| Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | 2 |
| Объем природного газа, потребляемлого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | 0 |
| Число жилых домов на территории МО | 2 |
| Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 0 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 0 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 0 |
| Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | Информация не представлена |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | 0 |
| Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | 1 |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | Информация не представлена |
| Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | Информация не представлена |
| Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | Информация не представлена |
| Удельный расход топлива на выработку ТЭ | 0 |
| Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | 0 |
| Объем потерь ТЭ при ее передаче | 2 |
| Объем потерь воды при ее передаче | 0 |
| Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 2 |
| Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | 1 |
| Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | 2 |
| Итоговая сводная оценка | 56 |

3.Эффективность реализации программы:

56/74=0,76- коэффициент выполнения запланированных индикаторов

78012,652/101881,95=0,77 – коэффициент освоения денежных средств

0,76*0,77=0,59 – итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5-0,79 |

Т. к. по четырем индикаторам из семидесяти восьми информация не представлена, при расчете коэффициента запланированных мероприятий эти индикаторы не учтены.

Не достигнуты значения по некоторым индикаторам, в связи с неисполнением населением мероприятий по установке приборов учета используемых ресурсов, а также общедомовых приборов учета.

Зав. отделом ЭРиПП ______________________  Буданова Н. И.

подпись Ф.И.О.

Исполнитель Широкая О. А.