Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от « 01 » июля 2014 г.  № 969

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

НА ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С

УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

НА ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Печора» |
| Разработчики Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; - МКУ «Управление капитального строительства»; - отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора»; - комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |
| Ответственные исполнители Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; - МКУ «Управление капитального строительства»; |
| Цель Программы | Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных малоэтажных многоквартирных домах. |
| Задачи Программы | 1. Решение вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 2. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 3. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; 4. Ликвидация освободившегося аварийного жилого фонда; 4. Создание благоприятных условий на территории МР «Печора» для развития малоэтажного жилищного строительства. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2014-2015 годы составляет 302 020 000,60 руб.; в том числе: Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 189 650 173,62 руб. Республиканский бюджет РК – 88 747 332,63 руб. Бюджет МО МР «Печора» – 23 622 494,35 руб. |
| Cроки реализации Программы | 2014-2015 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит: -обеспечить строительство не менее 8 290,42 кв. м. расселяемой площади жилых помещений; - переселить из аварийного жилищного фонда 388 человек; -ликвидировать 10 287,50 кв. м. общей площади аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы; - выполнить государственные обязательства по переселению граждан из аварийных жилых помещений; - привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости их решения  программно-целевым методом

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  МР «Печора» на период 2014 - 2015 годы разработана во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Одним из приоритетов жилищной политики на территории муниципального района «Печора» является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных домах.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории района.

Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, на территории муниципального образования.

В период с 2008-2012 годы аварийный жилищный фонд расселялся преимущественно в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Деятельность Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства показала свою эффективность по улучшению жилищных условий граждан, в частности, по их переселению из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации.

За период 2008-2012 годов реализация программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальных адресных программ с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволила переселить 152 человека из 12 аварийных жилых домов, общая площадь которых составила 4, 325 тыс. кв. м.

Площадь жилищного фонда на территории МР «Печора» составляет 1 520,7 тыс. кв. м. Наибольшую долю ветхого и аварийного фонда составляет малоэтажное жилье. По состоянию на 01.01.2012 признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 230 жилых домов общей площадью 71,98 тыс. кв. м., в которых проживают 2 538 человек.

Для решения указанной проблемы на территории муниципального района  «Печора» осуществляется реализация Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». Программа на   2013-2017 годы разработана в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования МР «Печора», который признан до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Завершение реализации мероприятий по  данной программе позволит переселить 1585 человек из аварийных жилых домов, общая площадь которых составляет  45 113, 36 кв. метров.

Решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах за счет средств муниципального образования МР «Печора». Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на переселение граждан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  муниципального района «Печора» для реализации мероприятий Программы на период 2014 - 2015 годы необходимо 302 020 000,60 рублей.

II. Цель и задачи Программы.

Оценка приоритетности задач, для решения которых

Программа принимается

Целью Программы является обеспечение переселения  граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных малоэтажных многоквартирных домах.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе;

- обеспечение переселяемых граждан жильем;

- снос аварийного жилищного фонда;

- привлечение средств из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых решаются проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

- создание благоприятных условий на территории муниципального района «Печора» для развития малоэтажного жилищного строительства;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

III. Срок реализации программы

Срок реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из  аварийного жилищного  фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории  муниципального района «Печора» - 2014-2015 годы.

IV. Система Программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется посредством системы программных мероприятий, включающих в себя следующие направления:

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на строительство многоквартирных жилых домов | 2014 -2015 годы | - отдел муниципальных закупок администрации МР «Печора», - МКУ «Управление капитального строительства» |
| 2 | Строительство многоквартирных жилых домов в рамках реализации мероприятий программы переселения | 2014-2015 годы | - МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2015 год | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора», - МКУ «Управление капитального строительства» |
| 4 | Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений и договоров мены изымаемых жилых помещений с собственниками жилых помещений | 2015 год | - отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора», - комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |
| 5 | Поэтапный снос аварийных домов | 2015 год, по итогам расселения | -комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» |
| 6 | Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки жилищным фондом | 2014-2015 гг., по результатам сноса жилых домов | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора», - комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» - МКУ «Управление капитального строительства» |

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в 2014-2015 годах определен в приложении 1 к Программе.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключительно на строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах.

Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования МР «Печора», признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья предоставляются в построенных многоквартирных домах жилые помещения по договорам мены взамен изымаемых муниципальным образованием МР «Печора» жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального района «Печора», признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и (далее - мероприятия Программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета.

VI. Оценка результатов реализации Программы и оценка

ожидаемой бюджетной, экономической и социальной

эффективности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- предоставление жилых помещений 388 гражданам, проживающим в настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации (реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения - приложение 2 к Программе);

- ликвидация 10 287,50 кв. м. аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- расселенная площадь жилых помещений 8 290,42 кв. м (приложение 3 к Программе).

Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет ликвидации аварийного фонда и комплексного освоения территорий.

Реализация программы обеспечит также:

а) создание благоприятных условий на территории муниципалитета для развития малоэтажного жилищного строительства;

б) увеличение объемов жилищного строительства за счет направления бюджетных средств;

в) снижение социальной напряженности в обществе;

г) привлечение средств республиканского бюджета Республики Коми и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

VII. Объемы и источники финансирования Программы

Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней.

Расчет объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в зависимости от выбранного способа переселения и определяется на основании планируемой стоимости одного квадратного метра строительства общей жилой площади многоквартирных домов.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилых помещений, предусмотренных настоящей Программой в рамках долевого финансирования.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не должен превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предельная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения на 2013 год составляет 34600 рублей и принята для прогнозного расчета объема средств, необходимых для переселения граждан в 2014-2015 годах.

С изменением указанной стоимости и уточнением других показателей в Программу возможно внесение изменений, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.

VIII. Система управления и контроля

Исполнители программы управляют и участвуют в реализации программы, вносят изменения в программу, организуют и контролируют выполнение мероприятий по объему и срокам исполнения, обеспечивают целевое, эффективное использование бюджетных средств, а так же соблюдение сроков и очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах.

Разработчики программы для обеспечения мониторинга и аналитического хода реализации программы представляют в управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МО МР «Печора» отчеты о ходе реализации Программы.

________________________________________________