Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилье, жилищно-коммунальное

хозяйство и территориальное развитие

МО МР «Печора»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное**

**развитие МО МР «Печора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | | Срок  реализации | | Ожидаемый  непосредственный  результат   (краткое   описание) | | | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | | Связь с   показателями  муниципальной   программы  (подпрограммы) | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | |
| **Подпрограмма 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Обеспечение эффективной работы объектов коммунальной сферы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта тепловых сетей и сетей ГВС | | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | | | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры | | |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и канализации | | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | | | Ухудшение качества коммунальных услуг, социальная напряженность. | | Доля отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры | | |
| 1.3 | Приобретение оборудования для котельных | | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Модернизация объектов коммунальной сферы | | | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | -- | | |
| 1.4 | Приобретение оборудования для объектов коммунальной сферы | | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Модернизация объектов коммунальной сферы | | | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | -- | | |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта котельных | | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Модернизация объектов коммунальной сферы | | | Ухудшение состояния объектов коммунальной сферы. | | -- | | |
| **Задача 2 «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение ультрафиолетового облучения очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Печора | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014-2017 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.2 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема г. Печора | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014-2017 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.3 | Реконструкция станции обезжелезивания в г. Печора (в т.ч. ПСД) | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.4 | Строительство водопровода от ул. Комсомольская, д. 15 (до ЦТП) | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.5 | Реконструкция водозабора (п. Кожва, п. Каджером, п. Изъяю, п. Чикшино, п. Озерный) | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014-2017 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.6 | Строительство станции обезжелезивания (пгт Кожва, в т.ч. проектно-изыскательные работы) | | | Админис-трация МР «Печора» | 2018-2020 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| 2.7 | Строительство станции обезжелезивания (пгт Каджером, в т.ч. проектно-изыскательные работы) | | | Админис-трация МР «Печора» | 2018-2020 | | Улучшение качества питьевой воды | | | Ухудшение качества питьевой воды | | Количество реализованных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | |
| **Задача 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| 3.1 | Проведение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014-2020 гг. | | Улучшение качества жизни населения. | | | Ухудшение качества жизни населения. | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному и текущему ремонту | | |
| 3.2 | Создание муниципальной информационной системы ЖКХ, основанной на формировании и ведении реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры | | | Админис-трация МР «Печора» | 2014-2020 гг. | | Наличие муниципальной информационной системы ЖКХ | | | Отсутствие муници-пальной информа-ционной системы ЖКХ | |  | | |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Предоставле-ние молодым семьям социальных выплат для приобретения (строительства) жилья | Администрация МР «Печора» | | 2014-2020 | | Улучшение жилищных условий 16 молодых семей | | | Отсутствие возможности улучшить жилищные условия | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного**  **строительства на территории МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков под жилищное строительство инженерной и дорожной инфраструктурой» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Формирование земельных участков | Админис-трация МР «Печора» | | 2014 | | Обеспечение земельных участков планируемых под строительство жилья | | Не предоставление участков планируемых под строительство жилья | | | | Количество участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой в целях нового строительства | |
| 1.2 | | Проведение работ связанных с подведением инженерной инфраструктуры к новым земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2015 | | Улучшение условий проживания населения | | Не возможность улучшения условий проживания населения | | | | Доля участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой в целях нового строительства, в общем количестве земельных участков предполагаемых | |
| 1.3 | | Строительство жилья для переселения граждан их аварийного жилого фонда | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2017 | | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. | | Отсутствие возможности улучшить условия проживания граждан | | | |  | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Поддержание в надлежащем состоянии существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Замена дорожного ограждения на автомобильной дороге «г. Печора – д. Бызовая – д. Медвежская – д. Конецбор» | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.2 | | Ремонт и содержание дорожного ограждения на автомобильной дороге местного значения «г. Печора – д. Бызовая – д. Медвежская – д. Конецбор» | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.3 | | Обустройство остановочных мест для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах местного значения (установка автобусных павильонов, обустройство остановочных карманов, установка дорожных знаков) | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.4 | | Нанесение дорожной разметки | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.5 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение технических характеристик дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, увеличение транспортной подвижности | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.6 | | Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог местного значения | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| 1.6 | | Ликвидация не санкционированных съездов (земляные работы) с автомобильных дорог местного значения | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение технических характеристик дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения | | | Снижение технических характеристик дорожного покрытия, снижение безопасности дорожного движения, уменьшение транспортной подвижности | | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
| Задача 2 «Повышение эффективности функционирования речного транспорта» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Обустройство причалов для осуществления пассажирских перевозок речным транспортом | Админис-трация МР «Печора» | | 2014-2020гг | | Повышение безопасности речных перевозок, улучшение качества обслуживания пассажиров | | | Снижение безопасности речных перевозок | | | | Количество обустроенных причалов |
| **Подпрограмма 5 «Повышение собираемости средств с потребителей (население)**  **МО МР «Печора»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечить снижение задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги; | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Меры социальной поддержки населения с низкими доходами | | Отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.2 | | Меры стимулирующего характера для дисциплинированных плательщиков | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.3. | | Проведение разовых акций  Совершенствование системы ответственности | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.4. | | Информационное сопровождение всех происходящих в ЖКХ процессов | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.5. | | Организация взаимодействия со службой судебных приставов | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.6. | | Совершенствование системы и методы организации сбора и начисления платежей | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.7. | | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и совершенствование процесса их предо-ставления и контроля | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.8. | | Обеспечение своевременного заключения бюджетными учреждениями договоров ресурсоснабжения | | Руководители бюджетных учреждений. | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.9. | | Установление жесткого контроля за расчетами бюджетных организаций за потребленные коммунальные ресурсы | | Руководители бюджетных учреждений, управление финансов МР «Печора», управление экономики, инвестиций и муниципальных программ, администрации МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.10 | | Мониторинг задолженности потребителей за ЖКУ | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.11 | | Анализ возникновения задолженности | | Ресурсоснабжающие организации | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.12 | | Заключение соглашений о реструктуризации задолженности | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.13 | | Меры предсудебного воздействия, направленные на конкретного должника | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.14 | | Меры судебного воздействия на конкретного должни-ка. | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.15 | | Обеспечение наличия жилых помещений меньшей площади для переселения должников | | Отдел по управлению жилым фондом администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.16 | | Работа с выморочным недвижимым имуществом | | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.17 | | Проведение заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов погашения задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора». | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.18 | | Участие в заседаниях Общественного совета Республики Коми по вопросам реализации жилищного законодательства и расчетов в жилищно-коммунальной сфере | | Глава администрации МР «Печора», заместитель курирующего вопросы ЖКХ, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора». | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.19 | | Участие в семинарах, обучение специалистов | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР; представители управляющих организаций | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.20 | | Повышение качества заключаемых договоров между ресурсоснабжающими и управляющими организациями на поставку коммунальных  ресурсов | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |
| 5.21 | | Проведение инвентаризации дебиторской задолженности | | Комиссия по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставление жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | | 2014-2016 гг. | | Снижение (отсутствие) задолженности за ЖКУ | | | Рост задолженности за ЖКУ | | | Снижение задолженности за ЖКУ |