Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от  19 октября 2022 г. № 2066

«Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от «13» марта 2019 г. № 263/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

на 2019 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2019 - 2025 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Печора» |
| Разработчики Программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора»; |
| Ответственные исполнители Программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства»; Бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора» |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Задачи Программы | Непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда; Эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего в соответствии с Федеральным законом (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; Обеспечение выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составляет 242 735 716,59 рублей, в том числе: - с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ – 233 917 716,59 рублей, из них: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 222 221 830,76 рублей; средства республиканского бюджета РК – 9 356 708,71 рублей; средства бюджета МО МР «Печора» – 2 339 177,12 рублей; - без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 8 818 000,00 рублей I этап – 2019 г.: Всего: 32 568 781,42 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 30 940 342,35 рублей; Республиканский бюджет РК – 1 302 751,26 рублей; Бюджет МО МР «Печора» – 325 687,81 рублей; II этап – 2020 г.: Всего: 14 552 637,35 рублей, в том числе: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 13 825 005,48 рублей; Республиканский бюджет РК– 582 105,50 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 145 526,37 рубля; III этап – 2021 г.: Всего: 195 614 297,82 рублей, в том числе: с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ – 186 796 297,82 рублей, из них: Фонд содействия реформированию ЖКХ – 177 456 482,93 рублей; Республиканский бюджет РК– 7 471 851,95 рублей; Бюджет МО МР «Печора» - 1 867 962,94 рублей; - без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 8 818 000,00 рублей |
| Cроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 1 января 2019 года – 1 сентября 2025 года Этапы реализации Программы: I этап – 01.01.2019 – 31.12.2020 г. II этап – 01.01.2020 – 31.12.2021 г. III этап – 01.01.2021– 31.12.2022 г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 года не менее 8 819,04 кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 358 человек |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости их решения   программно-целевым методом

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы» разработана с целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях переселения граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных до       1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории МР «Печора».

К основным причинам такого положения можно отнести следующие:

- на территории МР «Печора» в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению капитального ремонта и текущему содержанию жилья;

- большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Площадь аварийного жилищного фонда на территории МР «Печора», предусмотренного к сносу в рамках Программы, составляет 8 819,04 кв. метров.

Доходы местного бюджета не позволяют выделить достаточный объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года и только за счет средств бюджета МО МР «Печора». Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем:

- предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде;

- предоставления жилых помещений путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

- изъятия жилых помещений, находящихся в собственности граждан, путем возмещения за жилые помещения;

- выплаты рыночной стоимости за жилые помещения лицам, являющимся нанимателями жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд по решениям суда.

Задачами Программы являются:

- непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;

- эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего в соответствии с Федеральным законом (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;

- обеспечение выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

- III. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы»:

Этапы реализации Программы:

I этап – 01.01.2019 – 31.12.2020 г.

II этап – 01.01.2020 – 31.12.2021 г.

III этап – 01.01.2021– 31.12.2022 г.

- Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Перечень аварийных многоквартирных домов, общая площадь аварийного жилищного фонда, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан, представлены в приложении 1 к Программе.

- V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

1. Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилых помещений в построенных многоквартирных домах и жилых помещений, приобретенных у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, следующими способами:

1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на жилые помещения, приобретенные у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, или на жилые помещения в построенных многоквартирных домах (в соответствии с решениями, принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах);

3) изъятие жилых помещений, находящихся в собственности граждан, путем возмещения за жилые помещения;

4) выплата рыночной стоимости за жилые помещения лицам, являющимся нанимателями жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд по решениям суда.

2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы:

1) сформирован исходя из показателей, предусмотренных в муниципальных адресных программах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) рассчитан путем произведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и планируемой стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения представлен в Приложениях 2.1, 2.2 к Программе.

- VI. Распределение средств финансовой поддержки

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

по источникам финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 242 735 716,59 рублей, в том числе из них: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 222 221 830,76 рублей, средства республиканского бюджета Республики Коми –   9 356 708,71 рублей, средства бюджета МО МР «Печора» –  11 157 177,12 рублей.

Объем долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» определена исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита средств Фонда.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» определена в объеме не менее 1 % от общего объема финансирования.

Объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной адресной Программе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по источникам финансирования представлен в таблице:

Таблица

|  | Площадь аварийного жилищного фонда | Объем средств (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР «Печора» |
| Всего, в т. ч.: | 8 819,04 | 242 735 716,59 | 222 221 830,76 | 9 356 708,71 | 11 157 177,12 |
| 2019г. | 1 138,70 | 32 568 781,42 | 30 940 342,35 | 1 302 751,26 | 325 687,81 |
| 2020г. | 620,30 | 14 552 637,35 | 13 825 005,48 | 582 105,50 | 145 526,37 |
| 2021г. | 7 060,04 | 195 614 297,82 | 177 456 482,93 | 7 471 851,95 | 10 685 962,94 |

VII. Планируемые показатели выполнения Программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой в целом и каждым ее этапом в отдельности

Реализация программы позволит:

1. Обеспечить расселение жилых помещений в объеме не менее 8 819,04 кв.м., в том числе:

- обеспечить приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками не менее 3 109,69 кв. м. расселяемой площади жилых помещений;

- обеспечить выплату возмещения за жилые помещения лицам, являющимся собственниками -  5 481,10 кв. м. расселяемой площади;

- обеспечить выплату рыночной стоимости за жилые помещения лицам, являющимся нанимателями жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд в объеме не менее 228,25 кв.м;

2. Переселить из жилых помещений в многоквартирных аварийных домах        359 человек;

3. Ликвидировать 8 819,04 кв.м общей площади аварийного жилья, предусмотренного к сносу в рамках Программы;

4. Преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда;

5. Предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;

6. Привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО МР «Печора» с разбивкой по многоквартирным домам, в которых проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2019-2025 годы представлены в приложении 4 к Программе.

VIII. Система управления и контроля

Исполнители программы участвуют в реализации программы, вносят изменения в программу, организуют и контролируют выполнение мероприятий по объему и срокам исполнения, обеспечивают целевое, эффективное использование бюджетных средств, а так же соблюдение сроков и очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения.

Для обеспечения мониторинга и аналитического хода реализации программы ответственные исполнители представляют в отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» отчеты о ходе реализации Программы.

- ________________________________________________