# Приложение

# к приказу Администрации

Главы Республики Коми

От 15.12. 2025 г. № 103-р

(форма)

Отчет об итогах реализации инициативных проектов

органами местного самоуправления в Республике Коми в 2025 году

| Место реализации проекта |  | Наименование проекта | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | % фактически выполненных работ | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП) | населенный пункт |  | ВСЕГО |  | РБ |  | МБ |  | ИНИЦ. платежи |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт на 01.01. 2026 | план | факт на 01.01. 2026 | план | факт на 01.01. 2026 | план | факт на 01.01. 2026 |  |  |  |
| МО СП «Каджером» | п. Каджером | 1. Обустройство контейнерных площадок в п. Каджером на ул. Горького д.25, ул. Строительная д.4а, ул. Ручейная д.10 | 1118712,00 | 1118712,00 | 1000000,00 | 1 000 000,00 | 92 512,00 | 92 512,00 | 26 200,00 | 26200,00 | 100 | 04.08.2025 | 08.12.2025 |