Утверждаю:

Заместитель главы  администрации

муниципального района «Печора»

_________________ О.М. Барабкин

«____» марта 2015 г.

График проведения заседаний комиссии и контроль

за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 гг.

| Дата | Наименование предприятий, организаций, учреждений |
| --- | --- |
| 07.04.2015г. | Организационное заседание, члены комиссии. Утверждение графика проведения заседаний, перечня мероприятий по подготовке объектов к зиме. |
| 14.04.2015 г. 12.05.2015 г. 09.06.2015 г. 07.07.2015 г. 04.08.2015 г. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) МУП «Горводоканал», ООО «ТЭК-Печора», ООО «Печорская районная тепловая компания», ОАО «Тепловая сервисная компания», филиал МРСК «Печорские электрические сети», ОАО «Коми сбытовая компания», «Печорамежрайгаз»Главы поселений |
| 21.04.2015 г. 19.05.2015 г. 16.06.2015 г. 14.07.2015 г. 11.08.2015 г. | Управляющие, обслуживающие ж/ф организации, ТСЖ |
| 28.04.2015 г. 23.06.2015 г. 18.08.2015 г. | Главы поселений |
| 05.05.2015г. 02.06.2015 г. 30.06.2015 г. 28.07.2015 г. | Управление культуры, управление образования, Печорская ЦРБ, Печорский торговый лицей, Печорское речное училище |
| 26.05.2015 г. 21.07.2015 г. 01.09.2015 г. | Расширенное заседание (все участники) |
| 25.08.2015г. | Ресурсоснабжающие организации перед началом отопительного периода (готовность предприятий) |
| 08.09.2015 г. | Завершающее заседание |

Заседание комиссии проводить в здании администрации МР «Печора» по адресу: г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15, малый зал. Начало в 15 часов.

Руководители администраций городских и сельских поселений могут присутствовать на любых заседаниях комиссии и вносить предложения по заслушиванию руководителей предприятий, имеющих объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории поселений.