|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год**

г. Печора 19 марта 2018 г.

**Председательствующий:** Паншина Н.Н. – глава муниципального района- руководитель администрации

**Секретарь:** Чупрова О.В. – гл. специалист отдела городского хозяйства и благоустройства

**Присутствовали:**

Антоненко С.Ю., Близнюк И.С., Борисов С.Ю., Кислицын С.П., Козлов Д.С., Сверчкова И.С., Терентьева Т.И., Шабанов А.И., Широкая О.А., Угловская И.А.

**Приглашенные:**

Фетисова О.И.

**Повестка:**

1. О результатах рейтингового голосования в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки с целью реализации лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения от 20 тыс.чел. до 50 тыс. чел.

**Слушали:**

1. Всех присутствующих.

**Решили:**

1. Утвердить итоговый протокол рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году со следующими результатами - - парк им.В.Дубинина (ул.Советская) 4 813 голосов;

- пешеходные зоны улично-дорожной сети г.Печора 4 572 голоса;

- парк Победы 3 394 голоса.

1. По результатам голосования:

- Управлению капитального строительства (Климович Н.В.) в срок до 04.04.2018 г. подготовить дефектную ведомость на работы по благоустройству парка им.В.Дубинина, в срок до 07.04.2018 г. локальные сметные расчеты по видам работ, необходимых для выполнения обустройства парка;

- Отделу муниципальных программ (Широкая О.И.) в срок до 01.04.2018 г. внести корректив в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды с учетом итога рейтингового голосования и субсидии, предоставленной в 2018 году из республиканского бюджета городскому поселению «Печора» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, при этом:

- в приложении № 5 на 2018 год включить парк им.В.Дубинина, на 2019 год – пешеходные зоны УДС, 2020 год оставить без изменения;

- в приложении № 6 исключить в 2018 году ремонт дворовых территорий, пересмотреть адресный перечень дворовых территорий на 2019-2020 годы.

1. Принять к реализации в рамках участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предложение Щучкиной Н.С., поступившее 2.03.2018 г., по благоустройству набережной реки Печора.
2. В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 г. № 237, по итогам рассмотрения предложений граждан по выбору городской территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса по реализации проектов создания комфортной городской среды среди малых городов отделу городского хозяйства и благоустройства (Антоненко С.Ю.) в срок до 06.04.2018 г. организовать общественные обсуждения и дополнительный прием предложений от граждан для определения мероприятий по благоустройству объекта «Набережная реки Печора на участке от ул.Ленинградская до ул.Калинина».
3. Отделу городского хозяйства и благоустройства (Антоненко С.Ю.) в срок до 21.03.2018 г. подготовить распоряжение о создании рабочей комиссии по формированию проекта общественной территории, направляемого на конкурс, и подготовки конкурсной заявки.

Глава муниципального района –

руководитель администрации Н.Н.Паншина

Секретарь О.В.Чупрова